ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

гр. Гулянци, ул. “В. Левски” № 32, тел:6561/2171, е-mail: obshtina_gulianci@mail.bg

Д О К Л А Д

от работата на комисия, назначена със Заповед №РД09-424/23.08.2016г. на кмета на община Гулянци

във връзка с провеждането на обществена поръчка за строителство с предмет: Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на гр.Гулянци по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Жилищен блок 1, гр. Гулянци, ул. „Г. С. Раковски” № 6, УПИ XVI, кв. 11; Обособена позиция №2: Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Жилищен блок 3, гр. Гулянци, ул. „Добруджа” № 2, УПИ VI, кв. 10А

Резултати от работата на комисията:

1. Комисията започна своята работа на 23.08.2016г. в 13:00 часа в Заседателната зала на община Гулянци в следния състав:

Председател: Адриян Апостолов – Директор Дирекция „УСЕ”

Членове:

1.Росен Борисов – главен инженер

2.Стела Иванова – главен счетоводител

3.Бисер Киров – Директор Дирекция „Бюджет, финанси и местни приходи”

4.Мирослава Красимирова Георгиева – външен експерт, вписан в списъка по чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП под № ВЕ-1021.

2. След представяне и прочитане на списъка с участниците членовете на комисията попълниха и представиха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. (Приложение към доклада)

3. Комисията получи следните оферти, придружени от Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП:

1.”Пътстрой - Варна” ЕООД гр.Варна, ул.”Акад. Андрей Сахаров” №1, вх.№5300-300/22.08.2016г. в 10:49 часа.

2.”Снеферу” ЕООД гр.София, бул.”Акад.Иван Гешов” №46, вх.”Б”, ет.7, ап.23, вх.№5300-303/22.08.2016г. в 15:52 часа.

3.”Менкаура” ЕООД гр.София, бул.”Акад.Иван Гешов” №46, вх.”Б”, ет.7, ап.23, вх.№5300-304/22.08.2016г. в 15:54 часа.

4.”Нитов инженеринг” ЕООД гр.Плевен, ЖК Сторгозия, бл.22, вх.”Г”, ет.1, ап.3, вх.№5300-305/22.08.2016г. в 16:12 часа.

5.”Валео инвест” ЕООД гр.Плевен, ул.”Гренадирска” №63, ет.2, ап.3, вх.№5300-306/22.08.2016г. в 16:13 часа.

4. Офертите бяха отворени на публично заседание, като работата на комисията е отразена в Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП за разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя (приложен към доклада).

5. Публичното заседание приключи в 14:50 ч. на 23.08.2016г.

6. След приключване на публичното заседание, комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и установи следното:

6.1. Участници по отношение на чиито оферти не са установени непълноти, липси, несъответствия (съгласно посоченото в приложения протокол):

6.1.1.”Нитов инженеринг” ЕООД гр.Плевен – по Обособена позиция №1.

6.1.2.”Валео инвест” ЕООД гр.Плевен – по Обособена позиция №2.

6.2. Участници по отношение на чиито оферти са установени непълноти, липси, несъответствия (съгласно посоченото в приложения протокол):

1.”Пътстрой - Варна” ЕООД гр.Варна – участникът по Обособена позиция 2 представил:

1.опис на представените документи.

2. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя

Комисията установи следната непълнота – на стр.15 от ЕЕДОП в дясната колона срещу т.5) не е попълнена информация относно застрахователната сума по застрахователната полица за риска „професионална отговорност” в проектирането. Информацията е само за застрахователната сума по застрахователната полица за риска „професионална отговорност” в строителството.

Комисията установи следната непълнота – на стр.16 от ЕЕДОП в дясната колона срещу т.1а) не е попълнена информация за предмета и обема изпълнено строителство, което е идентично или сходно с това на поръчката, за да установи комисията, че участника отговоря на поставеното от възложителя минимално изискване „Участникът да има опит да изпълнява строителството, като да е изпълнил поне едно строителство, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните пет години от датата на подаване на офертата. Под строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката се разбира строителство при което е изпълнявано всяка една от посочените видове мерки за енергийна ефективност на строеж трета категория съгласно чл.137, ал.1, т.3, б.“в“ от ЗУТ, както следва: топлоизолация на фасадни стени и топлоизолация на покрив.”.

Комисията установи следната непълнота – на стр.17 от ЕЕДОП в дясната колона срещу т.2) не е попълнена информация за  общия професионален опит и специфичния професионален опит на лицето, което е посочено като технически ръководител, за да установи комисията, че отговаря на поставеното от възложителя минимално изискване „общ професионален опит– минимум 5 години стаж по специалността и специфичен професионален опит– участие в минимум един проект за строителство като „Технически ръководител на обект”.”.

Комисията установи следната непълнота – на стр.17 от ЕЕДОП в дясната колона срещу т.2) не е попълнена информация, от която да се установи, че лицето, което е посочено като специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по безопасност и здраве, притежава Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Комисията установи следната непълнота – на стр.17 от ЕЕДОП в дясната колона срещу т.2) не е попълнена информация, от която да се установи, че участникът отговаря на поставеното от възложителя минимално изискване, както следва: „Участникът да разполага с персонал за изпълнение на поръчката – проектирането и упражняването на авторски надзор, както следва: минимум 8 специалисти, които ще извършат проектирането и ще участват при осъществяването на авторския надзор. Предложените експерти трябва да притежават актуални документи за пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.

Проектантите следва да бъдат по части, както следва:

част Архитектура - Проектант с Пълна проектантска правоспособност

част Конструктивна	-  Проектант с Пълна проектантска правоспособност

част Електро-  Проектант с Пълна проектантска правоспособност

част ОВК -  Проектант с Пълна проектантска правоспособност

част Енергийна ефективност -  Проектант с Пълна проектантска правоспособност

част План за Безопасност и Здраве (ПБЗ) - Проектант с Пълна проектантска правоспособност

част Пожарна безопасност - Проектант с Пълна проектантска правоспособност

част План за Управление на Строителните Отпадъци - Проектант с Пълна проектантска правоспособност

Участникът трябва да посочи за всяка от частите на проекта лица (един експерт може да съвместява две или повече позиции от изискуемия експертен екип).”.

Комисията установи следната непълнота – на стр.19 от ЕЕДОП в дясната колона срещу информацията за сертификати, доказващи, че участникът отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, не е попълнена информация, от която да се установи, че участникът отговаря на поставеното от възложителя минимално изискване, да прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват „строителство“.

Комисията установи следната непълнота – на стр.19 от ЕЕДОП в дясната колона срещу информацията за сертификати, доказващи, че участникът отговаря на стандартите или системи за екологично управление, не е попълнена информация, от която да се установи, че участникът отговаря на поставеното от възложителя минимално изискване, да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда съгласно стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент, с предметен обхват „строителство“.

Комисията установи следната липса – на стр.21 от ЕЕДОП в част VІ: Заключителни положения, участникът не е посочил името на възложителя, съответната част, раздел и точка, както и процедурата за възлагане на обществена поръчка.

3.декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

4.декларация по чл.6, ал.2 от ЗМСИП.

5.пълномощно.

На основание чл.60 от ЗОП участникът е вписан в Централния професионален регистър на строителя, което му позволява да изпълнява строителството на обекти първа група, трета категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.

Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя минимални изисквания по Обособена позиция 2, както следва:

Икономическо и финансово състояние:

1. Участникът има застраховка „Професионална отговорност в строителството" с покритие, произтичащо от нормативен акт– чл.171 от ЗУТ.

2. Участникът е постигнал положително съотношение между определени активи и пасиви.

Технически и професионални способности:

1. Участникът разполага с персонал за изпълнение на поръчката - строителството, както следва:

1.Технически ръководител на обекта, както следва:

•	Технически правоспособно лице, със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областта "Архитектура и строителство". Техническият ръководител е строителен техник, който ръководи строителните работи и осигурява изпълнение на отговорностите по чл. 163, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗУТ.

2.Специалист по контрол на качеството.

2.”Снеферу” ЕООД гр.София – участникът по Обособена позиция 1 представил:

1.опис на представените документи.

2. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя

Комисията установи следната непълнота – на стр.5 от ЕЕДОП в дясната колона срещу „Обособени позиции” не е попълнена информация относно обособената позиция, за която участника представя оферта.

Комисията установи следното несъответствие – на стр.6 от ЕЕДОП в дясната колона срещу информацията за използване на чужд капацитет участникът е посочил отговор „ДА”, а не са представени отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, съобразно указанията по-долу в ЕЕДОП с тъмен цвят.

Комисията установи следната непълнота – на стр.15 от ЕЕДОП в дясната колона срещу т.4) не е попълнена информация относно изискуемото от възложителя финансово отношение.

Комисията установи следната непълнота – на стр.15 от ЕЕДОП в дясната колона срещу т.5) не е попълнена информация относно застрахователната сума по застрахователната полица за риска „професионална отговорност” в проектирането. Информацията е само за застрахователната сума по застрахователната полица за риска „професионална отговорност” в строителството.

Комисията установи следната непълнота – на стр.16 от ЕЕДОП в дясната колона срещу т.1а) не е попълнена информация за извършените строителни дейности, за да установи комисията, че участникът отговоря на поставеното от възложителя минимално изискване „Участникът да има опит да изпълнява строителството, като да е изпълнил поне едно строителство, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните пет години от датата на подаване на офертата. Под строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката се разбира строителство при което е изпълнявано всяка една от посочените видове мерки за енергийна ефективност на строеж четвърта категория съгласно чл.137, ал.1, т.4, б.“б“ от ЗУТ, както следва: топлоизолация на фасадни стени и топлоизолация на покрив.”.

Комисията установи следната нередовност – на стр.16 от ЕЕДОП в дясната колона срещу т.1б) е попълнена информация, а настоящата обществена поръчка не е с предмет доставки и услуги.

Комисията установи следната непълнота – на стр.17 от ЕЕДОП в дясната колона срещу т.2) не е попълнена информация, за да установи комисията, че участника отговаря на поставеното от възложителя минимално изискване, както следва:

„II. Участникът следва да разполага с персонал за изпълнение на поръчката – проектирането и упражняването на авторски надзор, както следва: минимум 8 специалисти, които ще извършат проектирането и ще участват при осъществяването на авторския надзор. Предложените експерти трябва да притежават актуални документи за пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.

Проектантите следва да бъдат по части, както следва:

част Архитектура - Проектант с Пълна проектантска правоспособност

част Конструктивна	-  Проектант с Пълна проектантска правоспособност

част Електро-  Проектант с Пълна проектантска правоспособност

част ОВК -  Проектант с Пълна проектантска правоспособност

част Енергийна ефективност -  Проектант с Пълна проектантска правоспособност

част План за Безопасност и Здраве (ПБЗ) - Проектант с Пълна проектантска правоспособност

част Пожарна безопасност - Проектант с Пълна проектантска правоспособност

част План за Управление на Строителните Отпадъци - Проектант с Пълна проектантска правоспособност

Участникът трябва да посочи за всяка от частите на проекта лица (един експерт може да съвместява две или повече позиции от изискуемия експертен екип).

III. Участникът следва да разполага с персонал за изпълнение на поръчката - строителството, както следва:

1.Технически ръководител на обекта, както следва:

•	Технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" или "Техника". Техническа правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ. Техническият ръководител е строителен инженер, архитект или строителен техник, който ръководи строителните работи и осигурява изпълнение на отговорностите по чл. 163, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗУТ;

•	с общ професионален опит – минимум 5 години стаж по специалността и специфичен професионален опит – участие в минимум един проект за строителство като „Технически ръководител на обект”.

2.Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по безопасност и здраве, притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

3.Специалист по контрол на качеството.

Участникът трябва да посочи за всяка от ключовите позиции на експертите от предлагания от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия експертен екип).”

Комисията установи следната нередовност – на стр.18 от ЕЕДОП в дясната колона срещу т.5) е попълнена информация, която не е относима към настоящата обществена поръчка.

Комисията установи следната нередовност – на стр.19 от ЕЕДОП в дясната колона срещу т.11) е попълнена информация, която не е относима към настоящата обществена поръчка.

Комисията установи следната нередовност – на стр.19 от ЕЕДОП в дясната колона срещу т.12) е попълнена информация, която не е относима към настоящата обществена поръчка, която не е с предмет доставка.

Комисията установи следната непълнота – на стр.20 от ЕЕДОП в дясната колона срещу информацията за сертификати, доказващи, че участникът отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, не е попълнена информация, от която да се установи, че участникът отговаря на поставеното от възложителя минимално изискване, да прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват „строителство“.

Комисията установи следната непълнота – на стр.20 от ЕЕДОП в дясната колона срещу информацията за сертификати, доказващи, че участникът отговаря на стандартите или системи за екологично управление, не е попълнена информация, от която да се установи, че участникът отговаря на поставеното от възложителя минимално изискване, да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда съгласно стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент, с предметен обхват „строителство“.

Комисията установи следната нередовност – на стр.21 от ЕЕДОП в дясната колона срещу информацията за ограничаване на броя на кандидатите е попълнена информация, която не е относима към настоящата обществена поръчка.

Комисията установи следната липса – на стр.21 от ЕЕДОП в част VІ: Заключителни положения, участникът не е посочил името на възложителя, съответната част, раздел и точка, както и процедурата за възлагане на обществена поръчка.

3.декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

4.декларация по чл.6, ал.2 от ЗМСИП.

5.копие от удостоверение от КСБ.

6.копие от застраховка професионална отговорност в строителството.

7.копие от сертификат съгласно стандарт ISO 9001:2008.

8.копие от сертификат съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2005.

9.копие от сертификат съгласно стандарт BS OHSAS 18001:2007.

10.списък на строителството, върху който има поставен печат, а не е положен подпис.

11.копия на три референции.

12.декларация-списък на експертите ведно с декларации по чл.51а от ЗОП и копия на удостоверения за ППП.

13.декларация-списък на експертите ведно с копия от дипломи и удостоверения.

На основание чл.60 от ЗОП участникът е вписан в Централния професионален регистър на строителя, което му позволява да изпълнява строителството на обекти първа група, четвърта категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.

Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя минимални изисквания по Обособена позиция 1, както следва:

Икономическо и финансово състояние:

1. Участникът има застраховка „Професионална отговорност в строителството" с покритие, произтичащо от нормативен акт– чл.171 от ЗУТ.

3.”Менкаура” ЕООД гр.София – участникът по Обособена позиция 2 представил:

1.опис на представените документи.

2. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя

Комисията установи следната непълнота – на стр.5 от ЕЕДОП в дясната колона срещу „Обособени позиции” не е попълнена информация относно обособената позиция, за която участника представя оферта.

Комисията установи следната нередовност – на стр.14 от ЕЕДОП в дясната колона срещу т.2) е попълнена информация, а настоящата обществена поръчка не е за услуги.

Комисията установи следната непълнота – на стр.15 от ЕЕДОП в дясната колона срещу т.4) не е попълнена информация относно изискуемото от възложителя финансово отношение.

Комисията установи следната непълнота – на стр.15 от ЕЕДОП в дясната колона срещу т.5) не е попълнена информация относно застрахователната сума по застрахователната полица за риска „професионална отговорност” в проектирането. Информацията е само за застрахователната сума по застрахователната полица за риска „професионална отговорност” в строителството.

Комисията установи следната непълнота – на стр.16 от ЕЕДОП в дясната колона срещу т.1а) не е попълнена информация, за да установи комисията, че участникът отговоря на поставеното от възложителя минимално изискване „Участникът да има опит да изпълнява строителството, като да е изпълнил поне едно строителство, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните пет години от датата на подаване на офертата. Под строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката се разбира строителство при което е изпълнявано всяка една от посочените видове мерки за енергийна ефективност на строеж трета категория съгласно чл.137, ал.1, т.3, б.“в“ от ЗУТ, както следва: топлоизолация на фасадни стени и топлоизолация на покрив”.

Комисията установи следната непълнота – на стр.17 от ЕЕДОП в дясната колона срещу т.2) не е попълнена информация, за да установи комисията, че участника отговаря на поставеното от възложителя минимално изискване, както следва:

„II. Участникът следва да разполага с персонал за изпълнение на поръчката – проектирането и упражняването на авторски надзор, както следва: минимум 8 специалисти, които ще извършат проектирането и ще участват при осъществяването на авторския надзор. Предложените експерти трябва да притежават актуални документи за пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.

Проектантите следва да бъдат по части, както следва:

част Архитектура - Проектант с Пълна проектантска правоспособност

част Конструктивна	-  Проектант с Пълна проектантска правоспособност

част Електро-  Проектант с Пълна проектантска правоспособност

част ОВК -  Проектант с Пълна проектантска правоспособност

част Енергийна ефективност -  Проектант с Пълна проектантска правоспособност

част План за Безопасност и Здраве (ПБЗ) - Проектант с Пълна проектантска правоспособност

част Пожарна безопасност - Проектант с Пълна проектантска правоспособност

част План за Управление на Строителните Отпадъци - Проектант с Пълна проектантска правоспособност

Участникът трябва да посочи за всяка от частите на проекта лица (един експерт може да съвместява две или повече позиции от изискуемия експертен екип).

III. Участникът следва да разполага с персонал за изпълнение на поръчката - строителството, както следва:

1.Технически ръководител на обекта, както следва:

•	Технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" или "Техника". Техническа правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ. Техническият ръководител е строителен инженер, архитект или строителен техник, който ръководи строителните работи и осигурява изпълнение на отговорностите по чл. 163, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗУТ;

•	с общ професионален опит – минимум 5 години стаж по специалността и специфичен професионален опит – участие в минимум един проект за строителство като „Технически ръководител на обект”.

2.Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по безопасност и здраве, притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

3.Специалист по контрол на качеството.

Участникът трябва да посочи за всяка от ключовите позиции на експертите от предлагания от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия експертен екип).”

Комисията установи следната нередовност – на стр.19 от ЕЕДОП в дясната колона срещу т.11) е попълнена информация, която не е относима към настоящата обществена поръчка.

Комисията установи следната нередовност – на стр.19 от ЕЕДОП в дясната колона срещу т.12) е попълнена информация, която не е относима към настоящата обществена поръчка, която не е с предмет доставка.

Комисията установи следната непълнота – на стр.20 от ЕЕДОП в дясната колона срещу информацията за сертификати, доказващи, че участникът отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, не е попълнена информация, от която да се установи, че участникът отговаря на поставеното от възложителя минимално изискване, да прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват „строителство“.

Комисията установи следната непълнота – на стр.20 от ЕЕДОП в дясната колона срещу информацията за сертификати, доказващи, че участникът отговаря на стандартите или системи за екологично управление, не е попълнена информация, от която да се установи, че участникът отговаря на поставеното от възложителя минимално изискване, да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда съгласно стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент, с предметен обхват „строителство“.

Комисията установи следната нередовност – на стр.21 от ЕЕДОП в дясната колона срещу информацията за ограничаване на броя на кандидатите е попълнена информация, която не е относима към настоящата обществена поръчка.

Комисията установи следната липса – на стр.21 от ЕЕДОП в част VІ: Заключителни положения, участникът не е посочил името на възложителя, съответната част, раздел и точка, както и процедурата за възлагане на обществена поръчка.

3.декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

Комисията установи следната липса- в списъка участника е посочил, че е приложена декларация по чл.6, ал.2 от ЗМСИП, а такава не се намери в представените от участника документи.

4.копие от удостоверение от КСБ.

5.копие от застраховка професионална отговорност в строителството.

6.копие от сертификат съгласно стандарт ISO 9001:2008.

7.копие от сертификат съгласно стандарт ISO 14001:2004.

8.копие от сертификат съгласно стандарт OHSAS 18001:2007.

9.списък на строителството.

10.копия на четири референции.

11.списък на членовете на персонала ведно с декларации за ангажираност и копия на дипломи и удостоверения за ППП.

12.списък на членовете на служителите ведно с декларации и копия от дипломи и удостоверения.

На основание чл.60 от ЗОП участникът е вписан в Централния професионален регистър на строителя, което му позволява да изпълнява строителството на обекти първа група, трета категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.

Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя минимални изисквания по Обособена позиция 2, както следва:

Икономическо и финансово състояние:

1. Участникът има застраховка „Професионална отговорност в строителството" с покритие, произтичащо от нормативен акт– чл.171 от ЗУТ.

6.3. Комисията взе решение да изпрати протокола до участниците в процедурата, като в срок от 5 работни дни от получаване на протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, следва да представят нов ЕЕДОП и/или други документи,съдържащи променена и/или допълнена информация.

6.4. След изтичане на срока от 5 работни дни, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи. Работата на комисията е отразена в Протокол по чл.54, ал.12 от ППЗОП за разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя (приложение към този доклад).

6.5. Въз основа на представените допълнително документи, комисията взе следните решения:

6.5.1. Участници, които не отговарят на изискванията за лично състояние и критерии за подбор:

Комисията установи, че на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП протокола по чл.54, ал.7 от ЗОП е изпратен до участника „Менкаура“ ЕООД гр.София в деня на публикуването му в профила  на купувача – 24.08.2016г.

На 25.08.2016г. участникът е получил копие от протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП съгласно обратна разписка.

В протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП изрично са посочени установените от комисията непълноти, нередовности и липса, както следва:

„Комисията установи следната непълнота – на стр.5 от ЕЕДОП в дясната колона срещу „Обособени позиции” не е попълнена информация относно обособената позиция, за която участника представя оферта.

Комисията установи следната нередовност – на стр.14 от ЕЕДОП в дясната колона срещу т.2) е попълнена информация, а настоящата обществена поръчка не е за услуги.

Комисията установи следната непълнота – на стр.15 от ЕЕДОП в дясната колона срещу т.4) не е попълнена информация относно изискуемото от възложителя финансово отношение.

Комисията установи следната непълнота – на стр.15 от ЕЕДОП в дясната колона срещу т.5) не е попълнена информация относно застрахователната сума по застрахователната полица за риска „професионална отговорност” в проектирането. Информацията е само за застрахователната сума по застрахователната полица за риска „професионална отговорност” в строителството.

Комисията установи следната непълнота – на стр.16 от ЕЕДОП в дясната колона срещу т.1а) не е попълнена информация, за да установи комисията, че участникът отговоря на поставеното от възложителя минимално изискване „Участникът да има опит да изпълнява строителството, като да е изпълнил поне едно строителство, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните пет години от датата на подаване на офертата. Под строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката се разбира строителство при което е изпълнявано всяка една от посочените видове мерки за енергийна ефективност на строеж трета категория съгласно чл.137, ал.1, т.3, б.“в“ от ЗУТ, както следва: топлоизолация на фасадни стени и топлоизолация на покрив”.

Комисията установи следната непълнота – на стр.17 от ЕЕДОП в дясната колона срещу т.2) не е попълнена информация, за да установи комисията, че участника отговаря на поставеното от възложителя минимално изискване, както следва:

„II. Участникът следва да разполага с персонал за изпълнение на поръчката – проектирането и упражняването на авторски надзор, както следва: минимум 8 специалисти, които ще извършат проектирането и ще участват при осъществяването на авторския надзор. Предложените експерти трябва да притежават актуални документи за пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.

Проектантите следва да бъдат по части, както следва:

част Архитектура - Проектант с Пълна проектантска правоспособност

част Конструктивна	-  Проектант с Пълна проектантска правоспособност

част Електро-  Проектант с Пълна проектантска правоспособност

част ОВК -  Проектант с Пълна проектантска правоспособност

част Енергийна ефективност -  Проектант с Пълна проектантска правоспособност

част План за Безопасност и Здраве (ПБЗ) - Проектант с Пълна проектантска правоспособност

част Пожарна безопасност - Проектант с Пълна проектантска правоспособност

част План за Управление на Строителните Отпадъци - Проектант с Пълна проектантска правоспособност

Участникът трябва да посочи за всяка от частите на проекта лица (един експерт може да съвместява две или повече позиции от изискуемия експертен екип).

III. Участникът следва да разполага с персонал за изпълнение на поръчката - строителството, както следва:

1.Технически ръководител на обекта, както следва:

•	Технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" или "Техника". Техническа правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ. Техническият ръководител е строителен инженер, архитект или строителен техник, който ръководи строителните работи и осигурява изпълнение на отговорностите по чл. 163, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗУТ;

•	с общ професионален опит – минимум 5 години стаж по специалността и специфичен професионален опит – участие в минимум един проект за строителство като „Технически ръководител на обект”.

2.Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по безопасност и здраве, притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

3.Специалист по контрол на качеството.

Участникът трябва да посочи за всяка от ключовите позиции на експертите от предлагания от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия експертен екип).”

Комисията установи следната нередовност – на стр.19 от ЕЕДОП в дясната колона срещу т.11) е попълнена информация, която не е относима към настоящата обществена поръчка.

Комисията установи следната нередовност – на стр.19 от ЕЕДОП в дясната колона срещу т.12) е попълнена информация, която не е относима към настоящата обществена поръчка, която не е с предмет доставка.

Комисията установи следната непълнота – на стр.20 от ЕЕДОП в дясната колона срещу информацията за сертификати, доказващи, че участникът отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, не е попълнена информация, от която да се установи, че участникът отговаря на поставеното от възложителя минимално изискване, да прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват „строителство“.

Комисията установи следната непълнота – на стр.20 от ЕЕДОП в дясната колона срещу информацията за сертификати, доказващи, че участникът отговаря на стандартите или системи за екологично управление, не е попълнена информация, от която да се установи, че участникът отговаря на поставеното от възложителя минимално изискване, да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда съгласно стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент, с предметен обхват „строителство“.

Комисията установи следната нередовност – на стр.21 от ЕЕДОП в дясната колона срещу информацията за ограничаване на броя на кандидатите е попълнена информация, която не е относима към настоящата обществена поръчка.

Комисията установи следната липса – на стр.21 от ЕЕДОП в част VІ: Заключителни положения, участникът не е посочил името на възложителя, съответната част, раздел и точка, както и процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Комисията установи следната липса- в списъка участника е посочил, че е приложена декларация по чл.6, ал.2 от ЗМСИП, а такава не се намери в представените от участника документи.“.

В срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът не е отстранил посочените от комисията непълноти и нередовности, както и не е представил посочения от комисията липсващ документ.

Ето защо и на основание чл.54, ал.1, т.5, б.“б“, предложение второ от ЗОП и чл.107, т.1 от ЗОП комисията единодушно реши и предлага на възложителя – кмета на община Гулянци, участникът ”Менкаура“ ЕООД гр.София да бъде отстранен от участие в обявената обществена поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: Изпълнение на Инженеринг– проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на гр.Гулянци по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изпълнение на Инженеринг– проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Жилищен блок 1, гр. Гулянци, ул. „Г. С. Раковски” № 6, УПИ XVI, кв. 11; Обособена позиция №2: Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Жилищен блок 3, гр. Гулянци, ул. „Добруджа” № 2, УПИ VI, кв. 10А, по Обособена позиция №2, тъй като в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът не е предоставил изисканата информация свързана с изпълнение на критериите за подбор, посочени по-горе, не е отстранил посочените от комисията непълноти и нередовности, посочени ппо-горе, както и не е представил посочения от комисията липсващ документ.

Техническото предложение на този участник не подлежи на разглеждане.

6.5.2. Оферти, допуснати до разглеждане и проверка за съответствие с предварителна обявените условия:

1.”Пътстрой - Варна” ЕООД гр.Варна – по Обособена позиция №2.

2.”Снеферу” ЕООД гр.София – по Обособена позиция №1.

3.”Нитов инженеринг” ЕООД гр.Плевен – по Обособена позиция №1.

4.”Валео инвест” ЕООД гр.Плевен – по Обособена позиция №2.

6.5.3. Мотивите за допускане/отстраняване на участниците са изложени подробно в протокола – приложение към този доклад.

7. Комисията разгледа допуснатите оферти на свое заседание. Работата на комисията е отразена в Протокола по чл.54, ал.12 от ППЗОП за разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя (приложение към този доклад). В резултат на това, комисията взе следните решения:

7.1. Допуска до оценка следните оферти:

1.”Пътстрой - Варна” ЕООД гр.Варна – по Обособена позиция №2.

2.”Нитов инженеринг” ЕООД гр.Плевен – по Обособена позиция №1.

3.”Валео инвест” ЕООД гр.Плевен – по Обособена позиция №2.

7.2. Отхвърля следните оферти, като несъответстващи на предварително обявените условия:

Комисията установи, че представеното от участника „Снеферу” ЕООД гр.София по Обособена позиция №1 техническо предложение не отговаря на поставените от възложителя изисквания, с оглед на следните мотиви:

1.Към техническото предложение участникът не е представил идеен проект в обем и по части съгласно техническата спецификация, както следва:

По част Архитектура липсват и не са представени:

•	План - схема изясняващ местоположението на жилищната сграда.

•	Разпределения на всички етажи с таблици изясняващи материалите за довършителни работи за под, стени и таван в помещенията включени в общите част на жилищната сграда.

•	План покрив изясняващ отводняването на сградата.

•	План - схема за всеки етаж от блока с показана новопроектирана и подновена дограма .

•	Фотомонтажи, 3D визуализации или макети изясняващи проектното решение.

По част Енергийна ефективност липсват и не са представени:

•	Схеми на най-характерните ограждащи конструкции и елементи.

Липсва и не е представена сметна документация, която да включва количествени сметки по окрупнени показатели.

2.Участникът представил линеен календарен график под формата на таблица. Комисията разгледа представеният от участника Линеен график, приложение към техническото предложение, и установи, че същият не е изготвен в съответствие с изискванията на възложителя с оглед на следното:

Представеният от участника линеен график не е оформен съгласно изискванията на възложителя. В образеца на техническо предложение /Приложение №3-1/ възложителят изрично посочил, че участникът следва да представи линеен график /под формата на диаграма на Гант или еквивалентен/. Графикът следва да показва сроковете на необходимите дейности и работи и да е базиран на техническите спецификации и изисквания на Възложителя и на Работната програма на Участника. При изготвянето на линейния график трябва да се вземат пред вид необходимите технологични срокове за изпълнение на даден вид СМР и времевата рамка определена в Работната програма на Участника.  Графикът трябва да представя подробно строителната програма и да прецизира съответните дейности по дати /десетдневки/, разположение на човешки и технически ресурси и тяхното взаимодействие и обвързаност, съгласно технологичните изисквания.

Така изготвения и представен от участника линеен график не е диаграма на Гант, но комисията не може да приеме, че е и еквивалентен на диграмата на Гант с оглед на следните мотиви:

Диаграма на последователностите (още наричана мрежа на зависимостите, поток на задачите или план на дейностите) е инструмент, използван при управлението на проекти. Целта на тази диаграма е чрез изобразяването на дейностите/заданията и връзките между тях под формата на мрежа/насочен граф да може да се придобие по-пълна картина за работата по проекта и по-точно планиране на времето и изграждане на графика. Различните видове диаграми, които се използват масово най-общо могат да бъдат разделени на две категории:

1.Дейност на стрелката - в този тип диаграми, различните дейности са изобразени от стрелките/ребрата на графа, а върховете представляват ключови дати;

2.Дейност на върха - тези диаграми изобразяват всяка дейност като връх в графа. Тогава стрелките изобразяват зависимостите между тях.

В настоящия случай диаграмата на Гант е вид диаграма с дейност на върха и визуално представя времетраенето на отделните задачи. Дейностите в диаграмата на Гант са наредени хоризонтално - за всяка дейност е заделен един ред, а всяка вертикална линия представлява момент във времето. Това става като всяка задача е правоъгълник, чиято дължина е пропорционална на времетраенето му. Впоследствие в диаграмите на Гант се налагат и специфични означения за дейности (своеобразни скоби), които са съставни. При дейност на върха диаграмите изобразяват всяка дейност като връх в графа. Тогава стрелките изобразяват зависимостите между тях.

Графиките на Гант имат следните функции:

-Помагат в планирането на задачите, които трябва да бъдат изпълнени;

-Дават възможност за създаване на времеви график за дейностите;

-Позволяват планирането на алокацията на ресурси за изпълнението на проекта;

-Спомагат за осъществяването на "критичният път" на един проект и неговото завършване в срок.

Чрез графиката могат да се направят изводи за нужния екип и дефинирането на критичните за изпълнение по график дейности. Така лесно могат да се правят и модификации, както и да се създават хистограми за нужното количество ресурси.

Ключово за проектното планиране е взаимообвързаността на отделните дейности и тяхната логическа последователност (например една дейност зависи от изпълнението на друга преди нея). Едни дейности могат да се изпълняват последователно или линеарно, други могат да бъдат извършени паралелно.  Графиките на Гант играят важна роля и в мониторинга на един проект.

Т.е при диаграмата на Гант или евентуално еквивалентната, която следваше да представи участника следваше да са посочени всички дейности, включени в предмета на поръчката, тяхната продължителност във времето, тяхната последователност, тяхната взаимосвързаност, броя на работниците ангажирани за всяка една дейност, както и броя на техниката, която е необходима за съответната дейност.

В представения от участника линеен график липсват задължителните реквизити на Диаграмата на Гант: липсват графи -  „начало на проекта“, „край на проекта“, „предшестващи дейности“. Липсва движението на стрелката – „нагоре“ и „надолу“, не са посочени взаимодействието и обвързаността между отделните видове дейности. Само са очертани квадратчета.

Участникът не е посочил последователността на дейностите- не е ясно коя дейност задължително предшества или следва дадена дейност и не е посочил тяхната взаимосвързаност и подчиненост. От така направената таблица не е ясно работниците след приключване на конкретна дейност към кой вид СМР или строителна операция се прехвърлят. Липсва взаимообвързаността на отделните дейности и тяхната логическа последователност според технологичните специфични изисквания и особености на работа на даден вид операция (изпълнението на коя дейност зависи от изпълнението на друга преди нея –след колко дни може да се пристъпи към работа по тази дейност, например). Липсва „движението на стрелката“, както и отправни и крайни точки на нейното движение. Това е именно е ролята на липсващите графи  - „начало на проекта“, „край на проекта“ и „предшестващи дейности“. В последната посредством формули се посочват и дават ясно последователностите и взаимосвързаностите на работата.

Ето защо и на основание чл.107, т.2, б.“а“ вр. чл.39, ал.3, т.1, б.“ж“ от ЗОП комисията единодушно реши и предлага на възложителя – кмета на община Гулянци, участникът ”Снеферу“ ЕООД гр.София да бъде отстранен от участие в обявената обществена поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на гр.Гулянци по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изпълнение на Инженеринг– проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Жилищен блок 1, гр. Гулянци, ул. „Г. С. Раковски” № 6, УПИ XVI, кв. 11; Обособена позиция №2: Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Жилищен блок 3, гр. Гулянци, ул. „Добруджа” № 2, УПИ VI, кв. 10А, по Обособена позиция №1, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, както следва:

1.Към техническото предложение участникът не е представил идеен проект в обем и по части съгласно техническата спецификация, както следва:

По част Архитектура липсват и не са представени:

•	План - схема изясняващ местоположението на жилищната сграда.

•	Разпределения на всички етажи с таблици изясняващи материалите за довършителни работи за под, стени и таван в помещенията включени в общите част на жилищната сграда.

•	План покрив изясняващ отводняването на сградата.

•	План - схема за всеки етаж от блока с показана новопроектирана и подновена дограма .

•	Фотомонтажи, 3D визуализации или макети изясняващи проектното решение.

По част Енергийна ефективност липсват и не са представени:

•	Схеми на най-характерните ограждащи конструкции и елементи.

Липсва и не е представена сметна документация, която да включва количествени сметки по окрупнени показатели.

2.Участникът представил линеен календарен график под формата на таблица. Същият не е изготвен в съответствие с изискванията на възложителя с оглед на посочените от комисията мотиви, по-горе.

7.3. Мотивите за допускане на оферти на участниците са изложени подробно в Протокола по чл.54, ал.12 от ППЗОП за разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя – приложение към този доклад.

8. Комисията извърши оценка на техническите предложения на участниците, както следва (и съгласно приложен Протокол):

По обособена позиция 1:

1.”Нитов инженеринг” ЕООД гр.Плевен

Оценката по всеки от показателите се извършва, както следва:

| Показател П1 | Указания за определяне на оценката |
| --- | --- |
| Срок за изготвяне на технически проект | Оценката се определя съгласно формула: П1: Оценка на показателя =Smin x 7 = Sсъотв = 20 х 7 = 7 точки получава участника 20 |

| Показател П2 | Указания за определяне на оценката |
| --- | --- |
| Срок за изпълнение на СМР на обекта | Оценката се определя съгласно формула: П2: Оценка на показателя =Smin x 8 = Sсъотв = 120 х 8 = 8 точки получава участника 120 |

Показател П3 – оценка на техническото предложение, както следва:

Комисията единодушно реши, че по показателя за определяне на оценка П3 участникът „Нитов инженеринг“ ЕООД гр.Плевен получава 35 точки, тъй като в техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

-Предложена е ясна организация на работа за проектиране и изпълнение на строителството на обекта, гарантираща ефикасно взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнението; направено е изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид дейност по начин, по който същият да бъде индивидуализиран сред останалите предвидени етапи/съответно останалите предвидени видове дейности;

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат  ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническата спецификация. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована; описанието освен, че съдържа отделни етапи, видове дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническата спецификация;

- Предлаганите методи за организация, контрол и използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график.

Решението на комисията се подкрепя от направеното в протокола кратко описание на техническото предложение на участника, за което са в сила всяко едно от посочените обстоятелства.

По обособена позиция 2:

1.”Пътстрой - Варна” ЕООД гр.Варна

Оценката по всеки от показателите се извършва, както следва:

| Показател П1 | Указания за определяне на оценката |
| --- | --- |
| Срок за изготвяне на технически проект | Оценката се определя съгласно формула: П1: Оценка на показателя =Smin x 7 = Sсъотв = 20 х 7 = 7 точки получава участника 20 |

| Показател П2 | Указания за определяне на оценката |
| --- | --- |
| Срок за изпълнение на СМР на обекта | Оценката се определя съгласно формула: П2: Оценка на показателя =Smin x 8 = Sсъотв = 120 х 8 = 8 точки получава участника 120 |

Показател П3 – оценка на техническото предложение, както следва:

Комисията единодушно реши, че по показателя за определяне на оценка П3 участникът ”Пътстрой - Варна” ЕООД гр.Варна получава 35 точки, тъй като в техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

-Предложена е ясна организация на работа за проектиране и изпълнение на строителството на обекта, гарантираща ефикасно взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнението; направено е изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид дейност по начин, по който същият да бъде индивидуализиран сред останалите предвидени етапи/съответно останалите предвидени видове дейности;

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат  ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническата спецификация. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована; описанието освен, че съдържа отделни етапи, видове дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническата спецификация;

- Предлаганите методи за организация, контрол и използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график.

Решението на комисията се подкрепя от направеното в протокола кратко описание на техническото предложение на участника, за което са в сила всяко едно от посочените обстоятелства.

2.”Валео инвест” ЕООД гр.Плевен

Оценката по всеки от показателите се извършва, както следва:

| Показател П1 | Указания за определяне на оценката |
| --- | --- |
| Срок за изготвяне на технически проект | Оценката се определя съгласно формула: П1: Оценка на показателя =Smin x 7 = Sсъотв = 20 х 7 = 7 точки получава участника 20 |

| Показател П2 | Указания за определяне на оценката |
| --- | --- |
| Срок за изпълнение на СМР на обекта | Оценката се определя съгласно формула: П2: Оценка на показателя =Smin x 8 = Sсъотв = 120 х 8 = 8 точки получава участника 120 |

Показател П3 – оценка на техническото предложение, както следва:

Комисията единодушно реши, че по показателя за определяне на оценка П3 участникът ”Валео инвест” ЕООД гр.Плевен получава 35 точки, тъй като в техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

-Предложена е ясна организация на работа за проектиране и изпълнение на строителството на обекта, гарантираща ефикасно взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнението; направено е изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид дейност по начин, по който същият да бъде индивидуализиран сред останалите предвидени етапи/съответно останалите предвидени видове дейности;

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат  ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническата спецификация. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована; описанието освен, че съдържа отделни етапи, видове дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническата спецификация;

- Предлаганите методи за организация, контрол и използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график.

Решението на комисията се подкрепя от направеното в протокола кратко описание на техническото предложение на участника, за което са в сила всяко едно от посочените обстоятелства.

9. Комисията взе решение да пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците на 21.09.2016г. в 15:30 часа в Заседателната зала на община Гулянци, находяща се в гр. Гулянци, ул.  „Васил Левски“ № 32.

10. Отварянето на ценовите предложения се състоя на посочените в т. 9 дата и час. Работата на комисията е отразена в Протокола по чл.57, ал.3 от ППЗОП за отваряне и оповестяване на ценовите предложения (приложен към доклада).

11. На база на обявените ценови предложения на участниците и след извършената оценка на техническите предложения, комисията ги класира в следния ред, като оценката на офертите е отразена в Протокола по чл.57, ал.3 от ППЗОП за отваряне и оповестяване на ценовите предложения (приложение към доклада):

По обособена позиция 1:

На първо място участника ”Нитов инженеринг” ЕООД гр.Плевен.

По обособена позиция 2:

На първо място участника ”Пътстрой - Варна” ЕООД гр.Варна.

На второ място участника ”Валео инвест” ЕООД гр.Плевен.

12. Комисията предлага договор да бъде сключен, както следва:

По обособена позиция 1 с ”Нитов инженеринг” ЕООД гр.Плевен, класиран на първо място в процедурата.

По обособена позиция 2 с ”Пътстрой - Варна” ЕООД гр.Варна, класиран на първо място в процедурата.

13. Приложения: Протоколи – 3 броя, декларации – 7 броя, оферти – 5 броя.

Настоящият доклад се предава на възложителя – днес 21.09.2016г.

Подписи на членовете на комисията:

1……………/п/………………… /Адриян Апостолов/

2……………/п/………………… /Росен Борисов/

3……………/п/………………… /Стела Иванова/

4……………/п/…………………. /арх.Светла Радулова/

5……………/п/…………………. /Мирослава Георгиева/