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	1. Обосновка и стратегия

Максимален брой точки - 3
	Предложена е Обосновка и стратегия за изпълнение на поръчката, в съответствие с минималните изисквания на Техническата спецификация и Документацията на Възложителя. Оценката се извършва по отношение на следните обстоятелства:
· Конкретно и ясно посочване на приложимите нормативни изисквания и връзката им с качественото изпълнение на поръчката;

· Мнение относно ключовите моменти, касаещи постигане на целите на договора;

· Подробно и детайлно предвиждане на рисковете и факторите, които биха повлияли за качественото и навременно изпълнение на договора, както и  на мерките за предотвратяването им, включително и  мерки за минимизиране на възникнали такива;

· Обстойна стратегия, демонстрираща цялостна визия за подхода и дейностите на изпълнението на услугата, които напълно съответстват на техническата спецификация, отговарят на добрите професионални практики и са съобразени с предмета на поръчката. Конкретно и ясно посочване на очакваните резултати с предвидени механизми и действия, чието прилагане ще гарантира тяхното постигане. Предлаганите методи за изпълнение на услугата са разписани подробно, същите са ясно очертани, адекватни и подходящи за изпълнението на поръчката.
	Силни страни

· На стр. 3 от техническото предложение участникът е представил нормативните изисквания във връзка с изпълнеие на поръчката, в т.ч. Ръководство за изпълнение на проекти по Програмата за ТГС Румъния-България, Ръководство за визуална идентификация, договор за съ-финансиране, наръчници, образци и др. публикувани на страницата на програмата, Европейко законодателство, Законодателство за Румънски партньори, национално законодателство. 
· В раздел ключови моменти  /стр. 12-16/са изброени дейностите от техническата спецификация, посочени са задачите за изпълнение от участника.
· Посочени са допускания и рискове при изпълнение на поръчката, идентифицирани са допълнителни рискове, представена е принципна стратегия с етапи и механизми за управление на риска, вътрешни и външни фактори за успех. /стр. 17-24/
· На стр. 24-37 от техническото предложение е представена Стратегията на участника. Представен е подход за работа, инструменти за управление, предлага се уеб базирана платформа за управление на проекти.

· Предложени са методи за управление и принципи при управление на проекта, похвати за изпълнение на поръчката, в т.ч. управление на качеството, управление на ресурсите, управление на комуникацията и др.Посочени са начините на докладване. Описани са очакваните резултати.

· Участникът е представил обстойна стратегия, демонстрираща цялостна визия за подхода и дейностите на изпълнението на услугата, които напълно съответстват на техническата спецификация, отговарят на добрите професионални практики и са съобразени с предмета на поръчката. Конкретно и ясно са посочени очакваните резултати с предвидени механизми и действия, чието прилагане ще гарантира тяхното постигане. Предлаганите методи за изпълнение на услугата са разписани подробно, същите са ясно очертани, адекватни и подходящи за изпълнението на поръчката.
Слаби страни
· Сред документите в националното законодателство са изброени такива, които не са свързани с предмета на поръчката и не са релевантни към проекта на възложителя – Наредба за регулиране на цените в сектора  ВиК услуги, Наредба за проектиране, изграждане и ескплоатация на ВиК инсталации и др. (стр. 8)
· Предложени са контролни тестове за проверка (стр. 10-12), част от които също не са свързани с предмета на поръчката и съответно с проекта на община Гулянци  - дограми, покриви, топлоизолации и др.
· Дейностите преповтарят техническата спецификация без да се акцентира върху идентифицирани от участника ключови моменти.
· Не са посочени конкретни мерки за преодоляване и предотвратяване на рисковете посочени в техническата спецификация.

Съгласно методиката за оценка, налице е предложение, което отговаря на критериите за присъждане на 1 т.
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	2. Организация на дейностите и ресурсите, които участникът  възнамерява да вложи при изпълнението на дейностите по изпълнение на договора

Максимален брой точки - 4
	В техническото предложение се съдържа Организация на дейностите и ресурсите, които участникът  възнамерява да вложи при изпълнението на дейностите по изпълнение на договора, в съответствие с минималните изисквания на Техническата спецификация и Документацията на Възложителя. Оценката се извършва по отношение на следните обстоятелства::

· Предложената Организация за изпълнение на поръчката и дейностите в нея са описани в тяхната цялост, структурирани и последователни, като е обосновано как същите ще допринесат за качественото постигане на очакваните резултати; в тяхната цялост са представени последователността и всички връзки и взаимозависимости между отделните дейности;

· Детайлно са описани конкретните действия и средствата за постигане на всеки от посочените резултати, предложена е организация на работа, съобразена със сложността на съответната дейност и очакван резултат, разгледани са всички процеси, като са отчетени и връзките между тях и използваните средства за постигане на посочените в Техническата спецификация резултати;

· Организирането и изпълнението на всяка дейност не е само декларативно посочено, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните дейности и документи, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката;

· Участникът правилно е разчел времето и последователността за изпълнение на дейностите и в оптимална комбинация на взаимодействие и разпределение на предвидения за използване човешки ресурси; 

· Предвидената организация за изпълнение на дейностите във времето, организация и мобилизация на човешкия ресурс са описани подробно и са ясно очертани. Същите са съобразени изцяло с предложения подход за изпълнение на поръчката и с идентифицираните рискове и външни фактори, оказващи влияние при изпълнението на договора.
	На стр. 38-48 е представена Организацията на дейностите и ресурсите, които участникът  възнамерява да вложи при изпълнението на договора.
Силни страни
· Участникът в табличен вид е представил дейностите и задачите при изпълнение на поръчката,  структурирани и последователни. 
Слаби страни
· Предложените дейности не са детайлно разписани, участникът не е обяснил  тяхната взаимовръзка и принос за качественото постигане на очакваните резултати.

· За организацията и изпълнението на дейност 4 не са включени допълнителни поясняващи текстове, свързани със съдържанието на дейността и отделните документи, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

· Участникът не е направил разчет на времето за изпълнение на дейностите в комбинация с разпределението на предвидения за използване човешки ресурс. В раздел 3 от офертата участникът е разпределил експертите по дейности, като е посочил, че участието им е за целия период на договора.
· Предвидената организация за изпълнение на дейностите във времето, организация и мобилизация на човешкия ресурс не са описани подробно и ясно.
Съгласно методиката за оценка, налице е предложение, което отговаря на критериите за присъждане на 1 т.
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	3. Процедури за контрол по изпълнение на дейностите – предмет на поръчката


	В техническото предложение се съдържат Процедури за комуникация и контрол по изпълнение на дейностите – предмет на поръчката, в съответствие с минималните изисквания на Техническата спецификация и Документацията на Възложителя. Оценката се извършва по отношение на следните обстоятелства:.
	На стр. 49-63 са представени процедурите за контрол по изпълнение на дейностите по проекта.

Силни страни
· Участникът е представил видовете организационни структури в теорията и практиката, обосновка за предлаганата структура от консултанта. Посочени са целите на поръчката.
· Разписани са основните отговорности на експертите и разпределението им по дейности във времето.
· Налице е разпределение на всички функции на експертите, 
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[image: image1.jpg]Maxkcumasen 6p0if] » Pasnucanu ca OTTrOBOPHOCTHUTE Ha UMa 1SJIOCTHO OITMCaHHUE Ha 3a1a4UTE U OTTOBOPHOCTUTE, KOUTO

TOUKH - 3 BCEKH oT KJIIOYOBHTE u ca B3aMMOCBBP3aHH M CH KopecnoHaupar, 6e3 ja ce
HEKJIIOYOBUTE (aKO ce M3Mos3BaT MPUIIOKPUBAT U MPOTUBOpEYAT
HEKJIFOYOBH)  €KCIIEPTH,  KOHWTO » Onucanu ca LeNWTe M TNPHUHIMIMTE HA KOMYHMKAILIHOHHHS
OTroBapsAT M CBLOTBETCTBAT HA IPOLIEC MO NPHHLKII W MPH U3ITBJIHEHUE Ha MOPbhYKaTa.
NpEABUICHUTE  OT  KaHAHWOaTa > TlpeacraBeHa e CHCTEMa 3a BLTPELIEH KOHTPOJ HA KauyecTBOTO
JIeiHOCTH, BKJTIOYEHH B HA W3IThJIHEHUETO Ha IeHHOCTUTE ;
NPEUIOKEHHUETO 32 U3ITBJIHEHUE Ha
1OpbYKaTa;

» Hanuue e pasnpesenenue Ha | Ciabu crpann

BCHYKH OCHOBHH M JIOITB/IHUTCIIHH > He ca onmcaHH SICHO M MOAPOGHO OTHOIIEHMATA W BPB3KHTE HA
GYHKUMM Ha eKcreprure, HMma KOHTpOJI, B3avMOJeiicTBUE U CyOOpAMHALMA, KAKTO BBTPE B
LAJIOCTHO OINMUCAaHHE Ha 3a/ITa4YHTE U KOHCYJITAHTCKHMSl €KHI, Taka U ¢ Bw3noxkurens u ocraHanure
OTTOBOPHOCTHTE, KOUTO ca YYaCTHULM B W3IIbJIHEHUETO Ha MPOEKTa.
B3aHMOCBBP3aHU 17} cH
Kopecronaupar, 0e3 ga  ce | ChIIaCHO METOAHMKATA 32 ONEHKAa, HAJIMIE € Npe/lJoiKenHne, K0eTo
NPUIIOKPUBAT U POTHBOPEYAT; 0TroBaps Ha KPATEPHHTE 32 NPHCHKAAHE HA 2 T.

> IlpencraBena e cucremMa  3a
BBTPELIEH KOHTPOJ HA KauecTBOTO
Ha U3M'BJIHCHUETO Ha IEHHOCTHTE;

» MakcuMaiHO SICHO M NOApoGHO ca
ONMCAHM OTHOLICHHUSATA W BPBH3KHTE
Ha KOHTpOJI, KOMYHHUKALHs1/
B3aHMOJICHCTBHE U CyOOpIUHANMsI,
KaKTO BBTPE B KOHCYJITAHTCKHS
€KHUIl, Taka U c Bwn3noxurens u
OCTaHAJIUTE YYACTHHLH B
M3IBJIHEHHUETO HA MPOEKTA.

Ipencenaren: Cuiika 3axapuesa — o B P

Ynenose:

1. Mna Borera 2. Jlio6omup MBanos 3. umurpuna Tanuepa 4. Jlesrepuna I'dopruesa





