П Р О Т О К О Л   № 2
         От работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор на обект „Рехабилитация на общински път PVN 1020, (ІІ-11) Гиген - Искър - граница общини Гулянци и Долна Митрополия - Славовица - ІІІ-3004 от км 0+000 до км 4+990“ по проект MIS ETC 318 „Подобряване на връзката на транспортната инфраструктура между окръг Телеорман и област Плевен чрез рехабилитация на пътищата в община Селел и община Гулянци", Финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния – България” 2007-2013г.
          На 14.04.2015г. от 15.30 часа в Заседателната зала на Община Гулянци, се проведе заседание на комисията, назначена със заповед №РД-09-70/27.02.2015г. на Кмета на Община Гулянци – Лъчезар Яков за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор на обект „Рехабилитация на общински път PVN 1020, (ІІ-11) Гиген - Искър - граница общини Гулянци и Долна Митрополия - Славовица - ІІІ-3004 от км 0+000 до км 4+990“ по проект MIS ETC 318 „Подобряване на връзката на транспортната инфраструктура между окръг Телеорман и област Плевен чрез рехабилитация на пътищата в община Селел и община Гулянци", Финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния – България” 2007-2013г., открита с Решение №РД-09-22/22.01.2015г. на Кмета на Община Гулянци, в следния състав:
Председател: Сийка Захариева – Началник отдел „Управление на общинската собственост”
Членове:

1. Ина Ботева - Юрист

2. Иван Георгиев – Пътен инженер – външен експерт от списъка на АОП по чл.19 от ЗОП №ВЕ-614

3. Димитрина Танчева – Финансов контрольор

4. Любомир Иванов – Главен специалист „КСИИД”

Резервни членове: Маринела Цанкова – Главен специалист „Общинска собственост”, Арх.Светла Радулова  - Главен архитект и Началник отдел „УТСи ИП”
На заседанието присъстваха всички членове на комисията. 

І. Комисията пристъпи към проверка на допълнително представените документи, изискани с протокол № 1 на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП. Крайният срок за представяне на допълнително изисканите документи е пет работни дни от датата на получаване на протокола от участниците в процедурата. Комисията направи следните 

КОНСТАТАЦИИ:

1. В определения срок за представяне на липсващи документи и отстраняване на нередовности, участник №13 «Пешев»ЕООД гр.Пловдив е представил допълнително следните документи с вх.№5300-145/22.04.2015г.
1.1 Подписан и подпечатан образец на декларация по чл.56, ал.1 т.8 от ЗОП за използване на подизпълнители (Приложение № 9) 
Комисията установи, че участникът «Пешев»ЕООД е представил всички изискуеми документи в съответствие с чл. 56, ал. 1 от ЗОП и изискванията за подбор от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Водена от горните констатации, комисията единодушно реши да допусне участник №13  «Пешев»ЕООД до следващ етап – разглеждане на техническата оферта.

2. В определения срок за представяне на липсващи документи и отстраняване на нередовности, участникът № 6 Обединение „ИНФРАМ 1”е представил допълнително следните документи с вх.№5300-146/22.04.2015г.:

2.1 Коректно попълнена декларация по чл.56, ал.1 т.8 от ЗОП за използване на подизпълнители (Приложение № 9).  

Комисията установи, че участникът Обединение „ИНФРАМ 1”е представил всички изискуеми документи в съответствие с чл. 56, ал. 1 от ЗОП и изискванията за подбор от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Водена от горните констатации, комисията единодушно реши да допусне участник №6  Обединение „ИНФРАМ 1”до следващ етап – разглеждане на техническата оферта.


ІI. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения от офертите на допуснатите участници. 
1.Оферта от ЕТ „Билд Комерс-Красимир Ангелов”  гр.Хасково, вх.№5300-49/19.02.2015г. с час на постъпване 11:42 часа.

2.Оферта от „Пътинвест-Инженеринг” АД гр.София, вх.№5300-57/25.02.2015г. с час на постъпване 10:56 часа.

3.Оферта от „Еврострой РН” ЕООД гр.Плевен, вх.№5300-61/25.02.2015г. с час на постъпване 13:26 часа.

4.Оферта от „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД гр.Хасково, вх.№5300-62/25.02.2015г. с час на постъпване 13:28 часа.

5.Оферта от „Ниена” ЕООД гр.София, вх.№5300-63/25.02.2015г. с час на постъпване 13:36 часа.

6.Оферта от Обединение „ИНФРАМ 1” гр.София, вх.№5300-64/25.02.2015г. с час на постъпване 13:49 часа.

7.Оферта от „Инженеринг енд Консултинг Груп” ООД гр.София, вх.№5300-65/25.02.2015г. с час на постъпване 13:52 часа.

8.Оферта от „Пътконсулт 2000” ЕООД гр.София, вх.№5300-66/25.02.2015г. с час на постъпване 13:54 часа.

9.Оферта от „ВЕДИПЕМА” ЕООД гр.София, вх.№5300-67/25.02.2015г. с час на постъпване 13:56 часа.

10.Оферта от „Инжконсултпроект” ООД гр.Варна, вх.№5300-68/25.02.2015г. с час на постъпване 14:05 часа.

11.Оферта от „План Инвест Пловдив” ЕООД гр.Пловдив, вх.№5300-69/25.02.2015г. с час на постъпване 14:07 часа.

12.Оферта от „Графити” ООД гр.Плевен, вх.№5300-71/25.02.2015г. с час на постъпване 16:15 часа.

13.Оферта от „Пешев” ЕООД гр.Пловдив, вх.№5300-79/26.02.2015г. с час на постъпване 13:15 часа.

14.Оферта от „НТСС-Консултинженеринг” ЕООД гр.София, вх.№5300-80/26.02.2015г. с час на постъпване 13:20 часа.

15.Оферта от „Строл-1000” АД гр.София, вх.№5300-81/26.02.2015г. с час на постъпване 14:30 часа.
16.Оферта от „Консулти 03” ООД гр.Плевен, вх.№5300-82/26.02.2015г. с час на постъпване 14:37 часа.

17.Оферта от „ТРИ-ЕС” ООД гр.София, вх.№5300-83/26.02.2015г. с час на постъпване 15:49 часа.

18.Оферта от ЕТ„Зоя Паскалева” гр.Плевен, вх.№5300-84/26.02.2015г. с час на постъпване 16:22 часа.

ІІІ. В периода 14.04.2015 година, 20.04.2015 – 24.04.2015 година, 27.04.2015 – 30.04.2015 година, 07.05.2015 – 11.05.2015 година в закрити заседания комисията, в съответствие и в изпълнение на чл. 68, ал. 7 от ЗОП, извърши проверка за съответствието на представените документи в пликове № 2 от офертите на участниците, по реда на тяхното постъпване.

Преди да бъдат оценени, всеки член на Комисията се запозна със съдържанието на плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ и детайлно разгледа техническите предложения на участниците.

При прегледа на документите, съдържащи се в пликове с № 2 за всеки един от допуснатите участниците в процедурата, бе установено следното:
1. Участник ЕТ„Билд Комерс-Красимир Ангелов” гр.Хасково, вх.№5300-49/19.02.2015г
Участникът е представил Техническо предложение – приложение 11 (по образец от документацията за участие) и приложение 11а, което съдържа предложение със следното описание:

· Обосновка и стратегия
· Организация на дейностите и ресурсите
· Процедури за контрол по изпълнение на дейностите
Участникът ЕТ„Билд Комерс-Красимир Ангелов”  е представил в своето предложение: 

· Кратко описание

1.Обосновка и стратегия, в която са описани основни допускания за изпълнение на поръчката. За идентифицираните рискове от Възложителя, са представени корективни мерки. Има записана точка за предлагане на конкретни очаквани резултати и механизми и действия за постигането им, но в нея няма описание на такива. Предложени са ефикасни методи за изпълнение на услугата.

2.От стр.15 започва организация на дейностите и ресурсите, които участника възнамерява  да вложи. За нея са посочени основните дейности, които участника планира да изпълнява. За всяка основна дейност са предложени поддейности, които детайлизират основната такава. Предложени са описание на поддейността, участници, срок за изпълнение и резултат. От стр.25 започва описание на организацията за изпълнение на дейностите във времето с организация и мобилизация на човешкия ресурс. Показани са членовете на експертния екип с отговорности и задължения.

3.За процедури по контрол на изпълняваните дейности са показани какъв ще е контрола в/у строителните материали, извършваните СМР и контрол на количествата. Предложени са методи за работа при установяване на несъответствия и мерки за повишаване на качествения контрол. Предложени са и внедрените системи за управление на качеството. Разпределението на задачите и отговорностите между експертите е показано общо за всички. Показани са механизмите за субординация и връзки вътре в екипа и такива с останалите участници в строителния процес.

· Обосновка и стратегия
За обосновка и стратегия участника предлага допускания, които биха били успешни за реализиране на проекта. Следва предложени мерки за преодоляване/предотвратяване на посочените от Възложителя рискове. Мерките са адекватни на избрания подход за изпълнение на услугата. Липсват мерки за недопускане на рисковете. Няма дефинирана стратегия за изпълнение на поръчката. На стр.8 оферента обяснява какви ще са подходите за изпълнение на поръчката на Проектанта. Разгледани са няколко фази при реализиране на услугата – интегриране, управление, администриране, изпълнение и контрол на изпълнението на обществената поръчка. В тези фази са разгледани мерки и дейности за реализиране на съответната фаза. За конкретно посочване на очакваните резултати участника е разгледал цел – избор на консултант за упражняване на ефективен строителен надзор. Такава поръчка няма и не е предмет на настоящия търг за което и целта е несъвместима. Предложените три контроли над изпълняваните СМР са правилни, но никъде няма записано какви са очакваните резултати от неговата дейност както и няма посочени механизми и действия за постигането им. Предложените методи са разписани подробно по фази на изпълнението.
Тъй като няма надграждане на основните изисквания на Възложителя и има допуснати непълноти по покриване на тези изисквания е налице предложение покриващо критериите за 2т.
· Организация на дейностите и ресурсите
Описанието на организацията на дейностите и ресурсите, които участника възнамерява да вложи се описва основните дейности, които участника възнамерява да изпълнява. За всяка основна дейност са предложени поддейности, които детайлизират основната такава. Предложени са описание на поддейността, участници, срок за изпълнение и резултат. Посочена е и обичайна последователност на технологичните процеси при осъществяване функциите на строителен надзор. От стр.25 започва описание на организацията за изпълнение на дейностите във времето с организация и мобилизация на човешкия ресурс. Много добре са показани дейностите които ще се изпълняват и тяхното разпределение по време. Показани са членовете на експертния екип с отговорности и задължения. Тези отговорности и задължения съвместно със задачите гарантират качествено изпълнени СМР

Предложението по този критерии е с надграждане на изискванията на Възложителя и е много по-добро от основната група участници за което е налице предложение покриващо критериите за 3т.

· Процедури за контрол по изпълнение на дейностите
Процедурите за контрол по изпълнение на дейностите започват с описание на какъв ще е контрола в/у строителните материали, извършваните СМР и контрол на количествата. Предложени са методи за работа при установяване на несъответствия и мерки за повишаване на качествения контрол. Тези методи гарантират, че няма да се изпълни некачествени работи и да се вложат материали със съмнителни показатели. Предложени са и внедрените системи за управление на качеството. Разпределението на задачите и отговорностите между експертите е показано общо за всички. Няма принципно разграничаване на тези задачи по членовете на екипа, но съдържанието покрива индивидуалните задачи и отговорности на всеки един член. Показани са механизмите за субординация и връзки вътре в екипа, както и такива с останалите участници в строителния процес. Тези връзки гарантират своевременно решаване на всички възникнали проблеми по време на строителството.

Предложението по този критерий е с надграждане на изискванията на Възложителя и е много по-добро от основната група участници за което е налице предложение покриващо критериите за 3т.
След подробно запознаване с техническата оферта на участника, членовете на комисията обсъдиха и оцениха съответствието на техническото предложение на участника с указанията на възложителя, съобразно целите и дейностите от предмета на поръчката, изложени в Техническата спецификация и попълниха общ лист за оценка, в който дават точки по показател „П1” на техническото предложение на участника съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка със становище по всеки показател, включващо аргументация относно поставените оценки по всеки подпоказател. Общият лист за оценка е приложение и неразделна част от настоящия протокол.
След като комисията приложи утвърдената от възложителя методика за оценка, общите получени точки за предложението на участник ЕТ„Билд Комерс-Красимир Ангелов”са както следва:

	ПОДПОКАЗАТЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА „П1” ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
	Точки 

	П1.1
	Обосновка и стратегия
	2

	П1.2
	Организация на дейности и ресурси
	3

	П1.3
	Процедури за контрол по изпълнението
	3

	  T=8/10*70                                                                                     = 56 точки


2. Участник „Пътинвест-инженеринг”АД  гр.София, вх.№5300-57/25.02.2015г.
Участникът е представил Техническо предложение – приложение 11 (по образец от документацията за участие) и приложение 11а, което съдържа предложение със следното описание:

· Обосновка и стратегия
· Организация на дейностите и ресурсите
· Процедури за контрол по изпълнение на дейностите
Участникът е представил в своето предложение: 

· Кратко описание

1.Обосновка и стратегия в която са описани среда за изпълнение на поръчката и обща информация за обекта. Посочени са обща и специфични цели. Показани са три очаквани резултата. За рисковете са направени допускания и за допълнителни рискове освен тези идентифицирани от възложителя. За всички рискове обобщено е показано мерки. Липсва разграничение на мерките за това кои са за превенция и кои са за минимизиране. 

От стр.10 започва описание на дейността, в която са разгледани основните дейности свързани с изпълнението. Следва описание дейности на консултанта по време на строителните фази. Посочени са 5 фази. За стратегията са разгледани правилно четирите процеса чрез които ще се реализира стратегията

2.От стр.17 започва организация на дейностите и ресурсите, които участника възнамерява да вложи. За нея са посочени етапи за изпълнение на поръчката – подготвителен за определяне на законосъобразността на строителните книжа, етап на изпълнение на строежа – начините на контрол, Заключителен етап за предаване на обекта с ДПК, време когато се отстраняват дефекти и екип за изпълнение на поръчката. За всеки един етап са посочени цели и дейности за постигане на тези цели. За всеки един етап са разгледани цели и дейности за постигането им. Подробното представяне на тези дейности вдъхва доверие за един много качествен и своевременен контрол. Разгледани са подробно и какви документи ще се изготвят за всеки един вид СМР. Разположението на помощния офис за обекта – гр.Плевен, дава възможност за своевременна реакция и непрекъснат контрол.

3.За процедури по контрол на изпълняваните дейности са разгледани за всеки един експерт по етапи  какви са задачите му и каква е отговорността му по контрола на дейностите. Предложена е организационна схема, от която може да се разгледа и проследи заетостта на всеки един член на екипа по време на строителството. Подробното описване и представяне на заетостта на екипа дава пълна увереност за качествено изпълнение на услугата. Контрола е разгледан по материали, строителни работи и контрол на изготвяните документи. Участника разполага и с внедрени системи за управление, които допълнително гарантират качествено изпълнение на услугата.
· Обосновка и стратегия
За обосновка и стратегия участника предлага една обща цел и три специфични цели. За обща цел е записано –избор на консултант за упражняване на ефективен Строителен Надзор. Трудно би могло да се приеме това за цел на услугата т.к. това е по-скоро цел на тръжната процедура. За специфичните цели има такава която е дейност изпълнявана от СН а не цел – Изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт на строежа. За посочените очаквани резултати отново са посочени задължения на СН а не резултати обвързани с изпълнението на проекта. Изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт на строежа, както и осъществяване на ефективен контрол са задължения. 

По отношение на рисковете участника е допуснал освен идентифицираните от възложителя рискове и такива, които според него могат да укажат влияние. За идентифицираните от Възложителя рискове е показано общи мерки в декларативен стил. Например за риск „Недостатъчна подкрепа от Възложителя” е записано единствено декларация, че на база на големия си опит ще защитават интереса на Възложителя. Изрично там е посочено, че става на въпрос за Консултант, а не за строителен надзор, което не е предмета на настоящата поръчка. 

Обхвата на дейностите е разгледан подробно. Обхванати са основните дейности, които са негово задължение. Отново има не разбиране за какво е поръчката т.к. дейностите показани на стр.12 за фазите на строителството отново са за Консултант. Разгледаните 5 фази обхващат всички основни дейности изпълнявани от СН.

Относно стратегията участника е разгледал осигуряване на висококачествена консултантска дейност (отново се говори за консултантска дейност) чрез управление на четири процеса – планиране, изпълнение, контролиране и приключване. Съгласно методиката, участника трябва да е представил обстойна стратегия, демонстрираща цялостна визия за подхода и дейностите на изпълнението на услугата, които следва напълно да съответстват на техническата спецификация, да отговарят на добрите професионални практики и да са съобразени с предмета на поръчката. Няма предложени цялостна визия за реализиране на проекта. Няма и предлагани методи за изпълнение на услугата, които следва да са разписани подробно, същите да са ясно очертани, адекватни и подходящи за изпълнението на поръчката.
Тъй като няма надграждане на основните изисквания на Възложителя и има допуснати непълноти по покриване на тези изисквания е налице предложение покриващо критериите за 2т.
· Организация на дейностите и ресурсите
Описанието на организацията на дейностите и ресурсите, които участника възнамерява да вложи се представят от стр.17. За нея са посочени етапи за изпълнение на поръчката – подготвителен за определяне на законосъобразността на строителните книжа, етап на изпълнение на строежа – начините на контрол, Заключителен етап за предаване на обекта с ДПК, време когато се отстраняват дефекти и екип за изпълнение на поръчката. Подробно са разгледани дейностите по контрола и тези по изготвяне на документацията. Дейностите са представени и с нормативните изисквания както към материалите така и към самото строителство. Разгледани са много подробно и какви документи се съставят по  време на строителството за всеки един вид СМР с това, чие задължение е тяхното изготвяне. За всеки един член на екипа е показано задълженията му и каква е връзката с останалите. Разгледана е подробно схема на събординацията в екипа и тази с ръководството на фирмата. Предложеното място на офис (в гр.Плевен) е добре подбрано и има възможност за бърза и своевременна реакция. Оборудването на офиса ще е достатъчно да се изпълняват поддържащите функции на екипа.

Предложението по този критерий е с надграждане на изискванията на Възложителя и е много по-добро от основната група участници за което е налице предложение покриващо критериите за 3т.

· Процедури за контрол по изпълнение на дейностите
Процедурите за контрол по изпълнение на дейностите започват с описание на задълженията и задачите на всеки един член от екипа по етапите на строителството. В табличен вид са представени задължения по контрола на самото строителство, документите и представените доказателства за качествено изпълнение. От стр.71 започва подробно описание на организационната схема със заетостта на всеки един член на екипа на СН. Показана е подробна схема и на връзките (комуникацията) вътре в екипа и на тези с участниците в строителния процес. Качествения контрол е разгледан върху материалите, самото строителство и върху изготвяните документи. Описани са последователността на контрола и как ще се процедира при констатирани нередности.
Предложението по този критерий е с надграждане на изискванията на Възложителя и е много по-добро от основната група участници за което е налице предложение покриващо критериите за 3т.

След подробно запознаване с техническата оферта на участника, членовете на комисията обсъдиха и оцениха съответствието на техническото предложение на участника с указанията на възложителя, съобразно целите и дейностите от предмета на поръчката, изложени в Техническата спецификация и попълниха общ лист за оценка, в който дават точки по показател „П1” на техническото предложение на участника съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка със становище по всеки показател, включващо аргументация относно поставените оценки по всеки подпоказател. Общият лист за оценка е приложение и неразделна част от настоящия протокол.
След като комисията приложи утвърдената от възложителя методика за оценка, общите получени точки за предложението на участник „Пътинвест-инженеринг”АД  са както следва:

	ПОДПОКАЗАТЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА „П1” ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
	Точки 

	П1.1
	Обосновка и стратегия
	2

	П1.2
	Организация на дейности и ресурси
	3

	П1.3
	Процедури за контрол по изпълнението
	3

	T=8/10*70                                                                                     = 56 точки


3. Участник „Еврострой РН”ЕООД  гр.Плевен, вх.№5300-61/25.02.2015г.
Участникът е представил Техническо предложение – приложение 11 (по образец от документацията за участие) и приложение 11а, което съдържа предложение със следното описание:

· Обосновка и стратегия
· Организация на дейностите и ресурсите
· Процедури за контрол по изпълнение на дейностите
Участникът е представил в своето предложение: 
· Кратко описание

1.Обосновка и стратегия,  в която са описани рискове, които според участника са с влияние върху изпълнение на поръчката. Разгледани са времеви рискове, липса/недостатъчно съдействие от другите участници, промени в законодателството, неточности в проектната документация, инфраструктурен и природен риск. За тях е предложено мерки за недопускане без да са посочени мерки за минимизиране ефекта при сбъдване на риска. Не са разгледани и всички рисковете идентифицирани от Възложителя. Предложени са три стратегии за контрол. За всяка от тях е предложено действие.

2.От стр.15 започва организация на дейностите и ресурсите, които участника възнамерява  да вложи. За нея са посочени, организация за повишаване на качеството на предлаганата услуга. Показани са какви документи –Актове и Протоколи - ще се издават съгласно Наредба 3/31.07.2003 г. Посочени са членовете на експертния екип за СН. Описани са конкретно какъв контрол ще се изпълнява спрямо доставката на строителни материали. Контрола на строителните работи е разгледан спрямо видовете СМР. 
3.За процедури по контрол на изпълняваните дейности са описани внедрените от участника системи за контрол на качеството. Посочени са 7 дейности, които ще се изпълняват за подобряване на качеството на услугата. По отношение на комуникацията е записано, че ще бъде организирана такава. За членовете на експертния екип с по едно изречение е записано какво ще контролира всеки един.
· Обосновка и стратегия
За обосновка и стратегия участника е предложил времеви рискове, липса/недостатъчно съдействие от другите участници, промени в законодателството, неточности в проектната документация, инфраструктурен и природен риск. За тях е предложено мерки за недопускане без да са посочени мерки за минимизиране ефекта при сбъдване на риска. Разгледани са различни аспекти на проявление. Липсват и предложение за мерки на идентифицирани от Възложителя три от четири риска, а именно – 1.Недостатъчна подкрепа от страна на Община Гулянци на екипа на Изпълнителя; 2.Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните компетентни органи/заинтересовани страни; и 3.Липса на информация или недостатъчна информация необходима за изпълнение на дейностите[image: image1.jpg]IT1.1 OGOCHOBKa U CTpaTerust 2

I71.2 Oprannzauns Ha JEHHOCTH U PECYPCH 3

1.3 IMpoueypu 3a KOHTPOI MO U3MBJIHEHHETO 2
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IV. B3 0cHOBa Ha HaNpaBeHHTE KOHCTATAHM

KOMHUCHUSATA PEUIN:
1. Jlomycka 10 oTBapsiHe Ha eHOBH o(epTH CJIeTHHTE YHACTHHIH:

Yuacrauk ,Jlaan HuBect IlnoBaus”EOO/ rp.ILlioBaus-70T.
1.Yyacthuk ,,Ctpoia-1000”AJ rp.Codpnsa-70T.

VYuacthuk ,,EH AP KOHCYJIT”EOO/J] rp.XackoBo-63T.
3.Vuactuuk ET,,bunx Komepe-Kpacumup Anrenos” rp.XackoBo-36T.
+ . Yuactauk ,, JIbTuaBecT-uHKeHepUHT”AJl rp.Codua-56T.
4.Yuactauk ,,Huena”’EOO/ rp.Codusa-49t.
+.Yyactauk O6enunenne,Audpam 1” rp.Copus-49Tt.
4.Yuactuuk ,,Mnkenepunr enn Koncyarunr I'pyn”OO0 rp.Codpusn-49t.

Vyaactuuk ,,JIsTroHcyaT 2000 EOOJ rp.Codusn-49T.

YuactHuk ,,AUnxkoncyatnpoext’0O0/ rp.Bapua-49r.

Yuactuuk ,, HTCC-KoncynrunxeHepuar’EOOJL rp.Codun-49t.
4.Yuacthuk ET,,30s Ilackanesa” rp.Ilaesen-49t.
5.Yuacruuk ,,EBpoctpoit PH’EOQO/ rp.Iliesen-42T.
5.Vuacruuk ,,Bexnnema”EOQO/] rp.Codusn-42T.
5.Vuacthuk ,,I'pagputn” OO0/ rp.Ilnesen-42T.
3.Vuactauk ,,Ilemes”EOOQ/ rp.Iliosaus-42T.
5.Vyactuuk ,,Koncyarn 03”00/ rp.Ilnesen-42T.
5.Yyacthuk ,,Tpu-Ec”O0/I rp.Codusi-42t.

Komucusra B3e TOPHHUTE PCUIEHUA C €AMHOAYLIHE. ITo HaNpaBCHUTEC KOHCTATALMKA U PELICHUS HE
ca 3a4BEHU 0COOEHW MHEHHS.
Koyucusta MPUKITIOYXA  CBOSITA pa60Ta CbC CBCTABAHCTO W IIOAIMUCBAHECTO HaA HACTOALINA

MPOTOKOT B €IMH OpPHTHHAJIEH ek3eMTuisap Ha 12.05.2015 r.

Komucusta 06581 BpeMe 3a OTBapsiHe Ha ueHosuTe odeptH — Ha 18.05.2014r. B 13.00 yaca B
3acenarennara 3ana Ha OOIIHH
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 описани на стр.5 в ТС. И за трите риска би могло да се извлече информация от предложените, но те са принципни без конкретна насоченост. 

За стратегията няма предложена единна такава. Предложени са стратегии за действие при подмяна или корекция на проект или материали с недоказани качества, за действие при неизпълнение на предписание от страна на строителя и за контрол на технологичната последователност. Предложените действия са правилни, но липсва предложение за основното изискване на Възложителя – «Обстойна стратегия, демонстрираща цялостна визия за подхода и дейностите на изпълнението на услугата, които следва напълно да съответстват на техническата спецификация, да отговарят на добрите професионални практики и да са съобразени с предмета на поръчката. Следва да има конкретно и ясно посочване на очакваните резултати с предвидени механизми и действия, чието прилагане ще гарантира тяхното постигане. Предлаганите методи за изпълнение на услугата следва да са разписани подробно, същите са ясно очертани, адекватни и подходящи за изпълнението на поръчката.» Трябва да има една стратегия, а не няколко т.к. тя е за общата визия за реализиране на проекта. Няма посочени очаквани резултати и предложени действия за тяхното постигане.
Тъй като няма надграждане на основните изисквания на Възложителя и има допуснати непълноти по покриване на тези изисквания е налице предложение покриващо критериите за 2т.
· Организация на дейностите и ресурсите
Описанието на организацията на дейностите и ресурсите, които участника възнамерява да вложи започват с посочени, организация за повишаване на качеството на предлаганата услуга. Показани са какви документи –Актове и Протоколи - ще се издават съгласно Наредба 3/31.07.2003 г. Посочени са членовете на експертния екип за СН. Описани са конкретно какъв контрол ще се изпълнява спрямо доставката на строителни материали. Контрола на строителните работи е разгледан спрямо видовете СМР. За този контрол е преписано цялата техническа спецификация на А”ПИ” без да се разграничи строителството от строителния надзор. Показаните дейности са за строителство, а не за контрол на строителството. Не е покрито изцяло изискването на Възложителя – «Описание на предвидената организация за изпълнение на дейностите във времето, организация и мобилизация на човешкия ресурс следва да са описани подробно и да са ясно очертани. Същите да са съобразени изцяло с предложения подход за изпълнение на поръчката и с идентифицираните рискове и външни фактори, оказващи влияние при изпълнението на договора». Няма посочена реална организация и мобилизация на човешкия ресурс.
Тъй като няма надграждане на основните изисквания на Възложителя и има допуснати непълноти по покриване на тези изисквания е налице предложение покриващо критериите за 2т.
· Процедури за контрол по изпълнение на дейностите
Процедурите за контрол по изпълнение на дейностите започват с описание на внедрените от участника системи за контрол на качеството. Посочени са 7 допълнителни дейности, които ще се изпълняват за подобряване на качеството на услугата без да са посочени кои са основните. По отношение на комуникацията е записано, че ще бъде организирана такава. Няма описана конкретно за каква ще е за екипа и за тази с на екипа с другите участници в строителния процес.  За членовете на експертния екип с по едно изречение е записано какво ще контролира. Няма ясно и подробно очертани задачи и отговорности.

Тъй като няма надграждане на основните изисквания на Възложителя и има допуснати непълноти по покриване на тези изисквания е налице предложение покриващо критериите за 2т.

След подробно запознаване с техническата оферта на участника, членовете на комисията обсъдиха и оцениха съответствието на техническото предложение на участника с указанията на възложителя, съобразно целите и дейностите от предмета на поръчката, изложени в Техническата спецификация и попълниха общ лист за оценка, в който дават точки по показател „П1” на техническото предложение на участника съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка със становище по всеки показател, включващо аргументация относно поставените оценки по всеки подпоказател. Общият лист за оценка е приложение и неразделна част от настоящия протокол.
След като комисията приложи утвърдената от възложителя методика за оценка, общите получени точки за предложението на участник „Еврострой РН”ЕООД  са както следва:

	ПОДПОКАЗАТЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА „П1” ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
	Точки 

	П1.1
	Обосновка и стратегия
	2

	П1.2
	Организация на дейности и ресурси
	2

	П1.3
	Процедури за контрол по изпълнението
	2

	  Т=  6/10*70                                                                                    = 42 точки


4. Участник „ЕН АР КОНСУЛТ”ЕООД  гр.Хасково, вх.№5300-62/25.02.2015г.
Участникът е представил Техническо предложение – приложение 11 (по образец от документацията за участие) и приложение 11а, което съдържа предложение със следното описание:

· Обосновка и стратегия
· Организация на дейностите и ресурсите
· Процедури за контрол по изпълнение на дейностите
Участникът е представил в своето предложение: 
· Кратко описание

1.Обосновка и стратегия в която са описани кратко представяне на фирмата. За възможните рискове са идентифицирани тези посочени от Възложителя. За тях са разгледани мерки за минимизиране и превенция. Предложени са мерки за навременното и качествено изпълнение на договора. За стратегията за изпълнение на договора започваща на стр.6 са предложени такава и подхода за реализиране на тази стратегия. Описани са и очакваните резултати с методите за постигане. Посочени са и цялостната дейност по реализиране на проекта

2.От стр.10 започва организация на дейностите и ресурсите, които участника възнамерява  да вложи. За нея са посочено дейностите, които ще се контролират. В приложение е даден примерен график за изпълнение на дейностите. Описани са и самите дейности на стр.15 с избрана последователност и от кого се извършва.

3.За процедури по контрол на изпълняваните дейности са показани специалистите в екипа на СН с техните задачи. В схема са показани комуникационните връзки и са описани тези между СН и другите участници в строителния процес и връзките вътре в екипа.
· Обосновка и стратегия
За обосновка и стратегия участника предлага представяне на фирмата с внедрени системи за управление на качеството и опазване на околна среда. Разгледани са всичките идентифицирани от Възложителя рискове. За всеки един риск има предложени ефикасни мерки за недопускане и за минимизиране на последствията.

По отношение на стратегията оферента е разработил добре и пълно стратегия с посочен жизнен цикъл с разработени отделни етапи на управление. Ясно са разграничени какви резултати се очакват при реализиране на проекта и какви са методите за постигането им. Предлаганите методи са много добре обосновани с конкретни предложения за изпълнение. Крайната цел е въвеждане на обекта за експлоатация с много високо качество на изпълнение.
Предложението по този критерий е с надграждане на изискванията на Възложителя и е много по-добро от основната група участници за което е налице предложение покриващо критериите за 4т.

· Организация на дейностите и ресурсите
Описанието на организацията на дейностите и ресурсите, които участника възнамерява да вложи се описва обстойния контрол на дейностите, който СН смята да предприеме. Подробно и пълно са описани дейностите  и контрола, който ще се извършва. Разгледани са и контрол на представяните документи и този на протоколи от лабораторни изпитвания. В представения примерен график на разпределение на задачите във времето, правилно са разчетени дейностите. Предложения график на заетост на специалистите е правилно съобразен със задачите които има да изпълняват. Подробното описание на дейностите и контрола изпълняван над тях са условие за много добро качествено изпълнение на работите

Предложението по този критерий е с надграждане на изискванията на Възложителя и е много по-добро от основната група участници за което е налице предложение покриващо критериите за 3т.

· Процедури за контрол по изпълнение на дейностите
Процедурите за контрол по изпълнение на дейностите започват с описание на дейностите изпълнявани е различните специалисти от екипа на СН. Липсва описание на задачите на Строителен инженер конструкции. На схема са посочени връзките на екипа със Строителя, Възложителя и вътре в екипа. Няма посочена връзка с Проектанта. Няма посочени как ще се осъществява комуникацията на пректика – по телефон, писмена или по някакъв друг начин. Няма описани и реакции на специалистите при констатирани нередности (некачествено изпълнени работи или некачествени материали)
Тъй като няма надграждане на основните изисквания на Възложителя и има несъществени допуснати непълноти по покриване на тези изисквания е налице предложение покриващо критериите за 2т.
След подробно запознаване с техническата оферта на участника, членовете на комисията обсъдиха и оцениха съответствието на техническото предложение на участника с указанията на възложителя, съобразно целите и дейностите от предмета на поръчката, изложени в Техническата спецификация и попълниха общ лист за оценка, в който дават точки по показател „П1” на техническото предложение на участника съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка със становище по всеки показател, включващо аргументация относно поставените оценки по всеки подпоказател. Общият лист за оценка е приложение и неразделна част от настоящия протокол.
След като комисията приложи утвърдената от възложителя методика за оценка, общите получени точки за предложението на участник „ЕН АР КОНСУЛТ”ЕООД  са както следва:

	ПОДПОКАЗАТЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА „П1” ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
	Точки 

	П1.1
	Обосновка и стратегия
	4

	П1.2
	Организация на дейности и ресурси
	3

	П1.3
	Процедури за контрол по изпълнението
	2

	Т= 9/10*70                                                                                        = 63 точки


5. Участник „Ниена”ЕООД  гр.София, вх.№5300-63/25.02.2015г.
Участникът е представил Техническо предложение – приложение 11 (по образец от документацията за участие) и приложение 11а, което съдържа предложение със следното описание:

· Обосновка и стратегия
· Организация на дейностите и ресурсите
· Процедури за контрол по изпълнение на дейностите
Участникът е представил в своето предложение: 
· Кратко описание

1.Обосновка и стратегия в която са описани целите които ще се изпълняват. Изброени са 11 цели. Посочени са и очакваните резултати при реализиране на проекта. При стратегията за изпълнение са посочени административна и технологична последователност на работния процес. Тук са посочени задачите, които екипа ще изпълнява по време на реализиране на проекта. За стратегия при изпълнението започваща на стр.4 участника е разгледал дейности свързани с издаването на протоколи и актове по време на строителството съгласно Наредба 3/31.07.2003 г. От стр.6 започва описание на основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката. Описани са 12 риска, за които е посочено кое поражда тяхното проявление, влияние и по едно или две изисквания към строителя.

2.От стр.10 започва организация на дейностите и ресурсите, които участника възнамерява  да вложи. За нея са посочени, какви са дългосрочните ангажименти и на кои специалисти. Описана е организационната структура с посочване на експертите в екипа на СН с техните задачи. Дефинирани са отделните групи дейности по време на строителството и тяхното обезпечение с човешки ресурси и техническо оборудване. Посочена е продължителността и последователността. На стр.17 са разгледани основните етапи с включените в тях дейности.

3.За процедури по контрол на изпълняваните дейности са описани Организационна структура на надзорния екип с посочени специалисти със задачите за изпълнение. Посочена е комуникацията и под какви форми се осъществява. Разгледано е и архивиране на документацията.

· Обосновка и стратегия
За обосновка и стратегия участника е предложил 7 общи и 4 специфични цели за постигане на поръчката. Голяма част от тези цели са видове работа а не цели – почистване на съществуващи водостоци, Предприемане на укрепителни мерки и др. И четирите специфични цели са задачи и отговорности на строителния надзор – изготвяне на качествени доклади, качествени СМР по одобрените проекти и т.н. Относно стратегията оферента единствено описва каки са задачите по съставяне на актове и протоколи по време на строителството съгласно Наредба 3/31.07.2003 г. Няма посочена ясна стратегия за изпълнение на проекта, така като е заложена в методиката – „Обстойна стратегия, демонстрираща цялостна визия за подхода и дейностите на изпълнението на услугата, които следва напълно да съответстват на техническата спецификация, да отговарят на добрите професионални практики и да са съобразени с предмета на поръчката».

Посочените очаквани резултати са добре очертани, но за тях няма посочени механизми и действия, чието прилагане ще гарантира тяхното постигане така като е заложено в изискванията на методиката. 

По отношение на рисковете участника е разгледал 12 риска, за които е предложил причина за възникване и вероятно негово влияние без да посочи методика по която го е анализирал. За предложените рискове са предложени по едно или две изисквания, които биха отправили към строителя. За част от рисковете предложената мярка е задължение на СН – за риск «Забава при изготвяне на окончателен доклад по смисъла на чл.168, ал 6 от ЗУТ» е предложена мярка «Стриктно спазване на одобрения от Възложителя, Строителя и Консултанта строителен график». За всички идентифицирани от участника рискове няма разграничение и съответно предложени мерки за превенция и минимизиране на последиците. Липсват и предложение за мерки на идентифицирани от Възложителя три от четири риска, а именно – 1.Недостатъчна подкрепа от страна на Община Гулянци на екипа на Изпълнителя; 2.Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните компетентни органи/заинтересовани страни; и 3.Липса на информация или недостатъчна информация необходима за изпълнение на дейностите[image: image2.jpg]/ Jlro6omup UBanoB/




 описани на стр.5 в ТС.

Тъй като няма надграждане на основните изисквания на Възложителя и има допуснати непълноти по покриване на тези изисквания е налице предложение покриващо критериите за 2т.
· Организация на дейностите и ресурсите
Описанието на организацията на дейностите и ресурсите, които участника възнамерява да вложи започва на стр.10 с описание на ангажираните специалисти. За изпълнение на СН на обекта са предложени Ръководител обект (по-късно се преименова в ръководител проект и накрая става ръководител на екипа на Консултанта), Строителен инженер пътно строителство, Строителен инженер Хидротехническо строителство и Специалист по ЗБУТ. И трите длъжности формулирани за ръководител, са неправилни и не могат да се отнесат еднозначно за този проект. Съгласно изискването на Възложителя е записано – Ръководител екип Строителен Надзор. Съгласно дефинираните групи основни видове работи, са предложени и съответните специалисти. Единствено неправилно е разчетен за част съоръжения да се покрие със строителен инженер ХТС при покриване на отсъстващ експерт. За тази част е необходим Строителен инженер конструктор. Предложените последователности и продължителности принципно са правилни и подробно обосновани. Предложените етапи са в съответствие със задачите изпълнявани по време на строителството. Времето е правилно разчетено в съответствие с избрания подход.
Предложението по този критерий е с надграждане на изискванията на Възложителя и е много по-добро от основната група участници за което е налице предложение покриващо критериите за 3т.

· Процедури за контрол по изпълнение на дейностите
Процедурите за контрол по изпълнение на дейностите започват с описание на задачите, които се изпълняват от специалистите като тук отново е записан вместо „Ръководител екип на строителен надзор”, „Ръководител на проекта”. В организационната структура липсват двама основни специалисти – геодезист и Строителен инженер част Конструкции. По отношение на контрола е записано кой какво ще контролира без да се посочи по какъв начин и методи ще се изпълнява този контрол.

Посочената е комуникация с възложител, като вътрешно екипната комуникация е допусната с несъществени различия. Слабо е разгледана и комуникацията със строителя и проектанта. 
Тъй като няма надграждане на основните изисквания на Възложителя и има несъществени допуснати непълноти по покриване на тези изисквания е налице предложение покриващо критериите за 2т.

След подробно запознаване с техническата оферта на участника, членовете на комисията обсъдиха и оцениха съответствието на техническото предложение на участника с указанията на възложителя, съобразно целите и дейностите от предмета на поръчката, изложени в Техническата спецификация и попълниха общ лист за оценка, в който дават точки по показател „П1” на техническото предложение на участника съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка със становище по всеки показател, включващо аргументация относно поставените оценки по всеки подпоказател. Общият лист за оценка е приложение и неразделна част от настоящия протокол.
След като комисията приложи утвърдената от възложителя методика за оценка, общите получени точки за предложението на участник „Ниена”ЕООД  са както следва:

	ПОДПОКАЗАТЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА „П1” ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
	Точки 

	П1.1
	Обосновка и стратегия
	2

	П1.2
	Организация на дейности и ресурси
	3

	П1.3
	Процедури за контрол по изпълнението
	2

	 Т=7/10*70                                                                                        =  49 точки


6. Участник Обединение„Инфрам 1” гр.София, вх.№5300-64/25.02.2015г.
Участникът е представил Техническо предложение – приложение 11 (по образец от документацията за участие) и приложение 11а, което съдържа предложение със следното описание:

· Обосновка и стратегия
· Организация на дейностите и ресурсите
· Процедури за контрол по изпълнение на дейностите
Участникът е представил в своето предложение: 
· Кратко описание

1.Обосновка и стратегия в която са описани рискове идентифицирани от Възложителя и допълнение от него. За тях са предложени 4 общи мерки за отстраняване на рисковете отнасящи се за всички такива. По отношение на стратегията участника е записал че като консултант ще извърши  оценка на съответствието съгласно изискванията на чл.166 от ЗУТ. Също така ще извърши функциите на СН и Координатор по безопасност и здраве. Дейностите са разпределени в 6 основни такива. Показан е концептуален методически подход за изпълнение на поръчката, за който са изброени целите за постигане. За реализиране на резултатите няма посочени механизми, чрез които да се постигнат тези резултати.

2.От стр.6 започва организация на дейностите и ресурсите, които участника възнамерява  да вложи. За нея са посочени 5 основни дейности, в които са посочени индивидуални дейности свързани с вида на обекта.  Описани са много подробно дейности по основна дейност 1, чрез която се контролира законосъобразността на започване на строежа. Дейност 2 обхваща мероприятия по оценка на съответствието на проекта съгласно изискванията на ЗУТ.  Тук са посочени задачите по време на проектирането и действия за направа на съответствието на проекта. Дейност 3 включва контрол на строителството и издаваните документи. Дейност 4 включва изпълнението на функция за координатор по ЗБУТ. Дейностите са съобразени с Наредба 2/22.03.2004г.  Задачите включени в Дейност 5 се отнасят по изготвяне на технически паспорт. Последната Дейност 6 включва действия по подпомагане дейността на Възложителя. Разгледани са дейности по контрола на технологичното оборудване.  Има предвиден и контрол на лабораториите и лабораторните тестове. На стр.24 са предвидени отчитането на напредъка да се изпълнява с доклади. 

3.За процедури по контрол на изпълняваните дейности е направено описание на организационната структура на екипа. За всеки един от експертите е предложен пълен комплект от дейности и задачи съобразени със спецификата на неговата длъжност. Дейностите са разгледани спрямо предвидените етапи за строителство. Подробното описание на дейностите гарантира едно много добро качество на изпълнени СМР. Предвидената отчетност предлага пълна и подробна информираност на възложителя за случващото се на обекта и как върви напредъка на работите. Контрола е описан спрямо кого се упражнява – вътрешен, на качеството, контрол на времето както и контрол за гарантиране качеството на строителството. Определено е и взаимодействието вътре в екипа и този с останалите участници в строителния процес.

· Обосновка и стратегия
За обосновка и стратегия участника предлага разгледани рискове идентифицирани от Възложителя и допълнение от него. За тях са предложени 4 общи мерки за отстраняване на рисковете отнасящи се за всички такива. Няма разграничение на мерките по рискове. Няма предложение на превантивни мерки.  По отношение на стратегията участника е записал, че като консултант ще извърши оценка на съответствието съгласно изискванията на чл.166 от ЗУТ. Също така ще извърши функциите на СН и Координатор по безопасност и здраве. Дейностите са разпределени в 6 основни такива. Показан е концептуален методически подход за изпълнение на поръчката, за който са изброени целите за постигане. Конкретните цели са взаимствани от документите в търга, без да се отчете, че те са за целите на търга, а не за реализиране на услугата. По отношение на очакваните резултати също може да се направи извода, че са взаимствани от документи по търга следователно, те са за нуждите на провеждания търг, а не за реализиране на услугата. За реализиране на резултатите няма посочени механизми, чрез които да се постигнат тези резултати.
Тъй като няма надграждане на основните изисквания на Възложителя и има допуснати непълноти по покриване на тези изисквания е налице предложение покриващо критериите за 2т.

· Организация на дейностите и ресурсите
Описанието на организацията на дейностите и ресурсите, които участника възнамерява да вложи се предлагат 5 основни дейности, в които са посочени индивидуални дейности свързани с вида на обекта.  Описани са много подробно дейности по основна дейност 1, чрез която се контролира законосъобразността на започване на строежа. Дейност 2 обхваща мероприятия по оценка на съответствието на проекта съгласно изискванията на ЗУТ.  Тук са посочени задачите по врене на проектирането и действия за направа на съответствието на проекта. Дейност 3 включва контрол на строителството и издаваните документи. Дейност 4 включва изпълнението на функция за координатор по ЗБУТ. Дейностите са съобразени с Наредба 2/22.03.2004г.  Задачите включени в Дейност 5 се отнасят по изготвяне на технически паспорт. Последната Дейност 6 включва действия по подпомагане дейността на Възложителя. Разгледани са дейности по контрола на технологичното оборудване.  Има предвиден и контрол на лабораториите и лабораторните тестове. На стр.24 са предвидени отчитането на напредъка да се изпълнява с доклади. Съгласно методиката участника трябва правилно да разчете времето и последователността за изпълнение на дейностите и в оптимална комбинация на взаимодействие с предвидените за използване човешки ресурси, включително и разпределението на човешкия ресурс. Предвидената организация за изпълнение на дейностите във времето, организация и мобилизация на човешкия ресурс следва да са описани подробно и да са ясно очертани. Няма предложена последователност на работите в основните дейности. Няма и конкретно времево разпределение на тези дейности. Няма ясно посочена организация на мобилизацията на човешкия ресурс.
Тъй като няма надграждане на основните изисквания на Възложителя и има допуснати непълноти по покриване на тези изисквания е налице предложение покриващо критериите за 2т.

· Процедури за контрол по изпълнение на дейностите
Процедурите за контрол по изпълнение на дейностите започват с описание на организационната структура на екипа. За всеки един от експертите е предложен пълен комплект от дейности и задачи съобразени със спецификата на неговата длъжност. Дейностите са разгледани спрямо предвидените етапи за строителство. Подробното описание на дейностите гарантира едно много добро качество на изпълнени СМР. Предвидената отчетност предлага пълна и подробна информираност на възложителя за случващото се на обекта и как върви напредъка на работите. Контрола е описан спрямо кого се упражнява – вътрешен, на качеството, контрол на времето, както и контрол за гарантиране качеството на строителството. Определено е и взаимодействието вътре в екипа и този с останалите участници в строителния процес. 

Предложението по този критерии е с надграждане на изискванията на Възложителя и е много по-добро от основната група участници за което е налице предложение покриващо критериите за 3т.
След подробно запознаване с техническата оферта на участника, членовете на комисията обсъдиха и оцениха съответствието на техническото предложение на участника с указанията на възложителя, съобразно целите и дейностите от предмета на поръчката, изложени в Техническата спецификация и попълниха общ лист за оценка, в който дават точки по показател „П1” на техническото предложение на участника съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка със становище по всеки показател, включващо аргументация относно поставените оценки по всеки подпоказател. Общият лист за оценка е приложение и неразделна част от настоящия протокол.
След като комисията приложи утвърдената от възложителя методика за оценка, общите получени точки за предложението на участник Обединение„Инфрам 1”са както следва:

	ПОДПОКАЗАТЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА „П1” ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
	Точки 

	П1.1
	Обосновка и стратегия
	2

	П1.2
	Организация на дейности и ресурси
	2

	П1.3
	Процедури за контрол по изпълнението
	3

	Т=7/10*70                                                                                         =  49 точки


7. Участник „Инженеринг енд Консултинг Груп”ООД  гр.София, вх.№5300-65/25.02.2015г.
Участникът е представил Техническо предложение – приложение 11 (по образец от документацията за участие) и приложение 11а, което съдържа предложение със следното описание:

· Обосновка и стратегия
· Организация на дейностите и ресурсите
· Процедури за контрол по изпълнение на дейностите
Участникът е представил в своето предложение: 
· Кратко описание

1.Обосновка и стратегия в която са описани цел на услугата – избор на изпълнител на услугата. Специфичните цели са същите, като тези посочени от Възложителя. Предложените отговорности по отношение на контрола е в съответствие с чл.168 ал.1 и ал.3 от ЗУТ. Предложената нормативна уредба за спазване при упражняване на СН е достатъчна. Посочените очаквани резултати са взаимствани от тези на Възложителя. Има предложени последователности.

Рисковете са разгледани с приоритет на тези идентифицирани от Възложителя и след тях други по предложение на Участника. За всички тях са предложени мерки за преодоляване. 

2.От стр.9 започва организация на дейностите и ресурсите, които участника възнамерява  да вложи. За нея са посочено основните дейности и отговорностите, които се включват в обхвата на поръчката. Разгледани са дейности по контрол на строителството и такъв по съставяне на документите съгласно Наредба 3/2004 г. На стр.12 и 13 са посочени в таблица сроковете за които се изготвят документите. Идентифицирани са и членовете на екипа на СН с кратко обяснение кога ще бъде на разположение.

3.За процедури по контрол на изпълняваните дейности са показани задачите и отговорностите на екипа. За всеки един експерт е посочено времето през което ще бъде ангажиран и в какви дейности. Подробното разглеждане на задълженията и отговорностите гарантират качествен контрол. За комуникацията вътре в екипа и тази с останалите членове на строителния процес са посочени средствата и по кои въпроси ще се комуникира. 

· Обосновка и стратегия
За обосновка и стратегия участника предлага цел на услугата – избор на изпълнител на услугата. Тази цел е предложена от Възложителя, но тя е по отношение на тръжната процедура. Специфичните цели са същите, но те не са приложими за изпълнението на услугата, а се отнасят също за тръжната процедура. Предложените отговорности по отношение на контрола е в съответствие с чл.168 ал.1 и ал.3 от ЗУТ. Предложената нормативна уредба за спазване при упражняване на СН е достатъчна. Посочените очаквани резултати са взаимствани от тези на Възложителя. Същите се отнасят за тръжната процедура, а не за резултати от реализиране на поръчката. Предложената последователност не обхваща механизмите и методи за постигане на тези резултати.

Рисковете са разгледани с приоритет на тези идентифицирани от Възложителя и след тях други по предложение на Участника. За всички тях са предложени мерки за преодоляване. Няма разграничени ясно посочени мерки за недопускане. Няма ясна стратегия за обща визия на изпълнението на услугата, както и методи за изпълнение.
Тъй като няма надграждане на основните изисквания на Възложителя и има допуснати непълноти по покриване на тези изисквания е налице предложение покриващо критериите за 2т.

· Организация на дейностите и ресурсите
Описанието на организацията на дейностите и ресурсите, които участника възнамерява да вложи се предлагат основните дейности и отговорностите, които се включват в обхвата на поръчката. Разгледани са дейности по контрол на строителството и такъв по съставяне на документите съгласно Наредба 3/31.07.2003 г. На стр.12 и 13 са посочени в таблица сроковете, за които се изготвят документите. Няма ясно посочена технологична последователност на дейностите свързани с контрола на строителството, както и тяхното времево разпределение. Идентифицирани са членовете на екипа на СН с кратко обяснение кога ще бъде на разположение. Предложената организация и мобилизация на човешкия ресурс не е ясно обоснована.

Тъй като няма надграждане на основните изисквания на Възложителя и има допуснати непълноти по покриване на тези изисквания е налице предложение покриващо критериите за 2т.

· Процедури за контрол по изпълнение на дейностите
Процедурите за контрол по изпълнение на дейностите започват с описание на задачите и отговорностите на екипа. За всеки един експерт е посочено времето, през което ще бъде ангажиран и за какви дейности. Подробното разглеждане на задълженията и отговорностите гарантират качествен контрол. За комуникацията вътре в екипа и тази с останалите членове на строителния процес са посочени средствата и по кои въпроси ще се комуникира. Предложението за съвместни посещения на обекта за контролиране на строителството е допустимо и ще съкрати време за предаване на информация и решаване на проблеми изискващи посещение на обекта. 

Предложението по този критерии е с надграждане на изискванията на Възложителя и е много по-добро от основната група участници за което е налице предложение покриващо критериите за 3т.
След подробно запознаване с техническата оферта на участника, членовете на комисията обсъдиха и оцениха съответствието на техническото предложение на участника с указанията на възложителя, съобразно целите и дейностите от предмета на поръчката, изложени в Техническата спецификация и попълниха общ лист за оценка, в който дават точки по показател „П1” на техническото предложение на участника съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка със становище по всеки показател, включващо аргументация относно поставените оценки по всеки подпоказател. Общият лист за оценка е приложение и неразделна част от настоящия протокол.
След като комисията приложи утвърдената от възложителя методика за оценка, общите получени точки за предложението на участник „Инженеринг енд Консултинг Груп”ООД  са както следва:

	ПОДПОКАЗАТЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА „П1” ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
	Точки 

	П1.1
	Обосновка и стратегия
	2

	П1.2
	Организация на дейности и ресурси
	2

	П1.3
	Процедури за контрол по изпълнението
	3

	Т=7/10*70                                                                                         =  49 точки


8. Участник „Пътконсулт 2000”ЕООД  гр.София, вх.№5300-66/25.02.2015г.
Участникът е представил Техническо предложение – приложение 11 (по образец от документацията за участие) и приложение 11а, което съдържа предложение със следното описание:

· Обосновка и стратегия
· Организация на дейностите и ресурсите
· Процедури за контрол по изпълнение на дейностите
Участникът е представил в своето предложение: 

· Кратко описание

1.Обосновка и стратегия, в която са описани обосновка и стратегия на дейностите. В нея са посочени обхвата на работите свързани с етапа на изпълнение на строежа, заключителния етап и по време на отстраняване на скрити дефекти. От стр.6 започва предложението за управление на рисковете. Има предложени общи мерки за преодоляване на последиците без да са дефинирани за кои рискове се отнасят. Няма ясно разгледани и четирите риска дефинирани от Възложителя – 1.Недостатъчно добра координация между заинтересовани страни/лица; 2.Недостатъчна подкрепа от страна на Община Гулянци на екипа на Изпълнителя; 3.Затруднения/ закъснения при получаване на информация от съответните компетентни органи/заинтересовани страни; 4.Липса на информация или недостатъчна информация необходима за изпълнение на дейностите. На стр.11 и 12 е посочена стратегия за подход и дейности при изпълнение на услугата. За тази стратегия има посочени цели и резултати които се постигат с реализиране на услугата. Липсва конкретно дефинирана стратегия за общата визия при изпълнение на проекта. 
2.От стр.12 започва организация на дейностите и ресурсите, които участника възнамерява  да вложи. За нея са посочено дейностите за изпълнение на поръчката с посочени резултати. В таблица са посочени конкретните дейности обвързани в 7 обобщени дейности. За всяка обобщена дейност са показни и кои от експертите ще ги  изпълнява. Посочени са ресурсите, които са необходими за изпълнение на услугата (дейностите). Посочени са вярна и много стегната мобилизация на ресурсите. Показаната технологична последователност е правилна. За нея са посочени мобилизационния период, периода на строителство и гаранционния срок. В таблица от стр.28 започва описанието на основни дейности с включени задачи и срокове за изпълнение. Посочените срокове са реалистични и гарантират спазване на технологична последователност на графика за строителство. Дейността по отчитане на строителството е посочена, че се извършва чрез съответните доклади. За всеки един доклад е предложена форма и съдържание което ще го изпълва.

3.За процедури по контрол на изпълняваните дейности са показани описание на общи положения с предложена схема за взаимовръзки. От стр.36 започва описание на задълженията на Консултанта по отношение на СН. Посочени са и задълженията по отношение на координацията на строителния процес. Тук са разгледани задълженията по документооборота.  За всеки член на екипа за изпълнение на СН са посочени задължения и отговорности. Подробното описание на задачите показва, че работите по строителството ще се контролират непрекъснато. Няма ясно предложена субординация в екипа и тази спрямо ръководството на фирмата.

· Обосновка и стратегия
За обосновка и стратегия участника предлага обосновка и стратегия на дейностите. В нея са посочени обхвата на работите свързани с етапа на изпълнение на строежа, заключителния етап и по време на отстраняване на скрити дефекти. От стр.6 започва предложението за управление на рисковете. Има предложена методика за принципна оценка на рискове без да са посочени конкретни такива. За мерки за недопускане на риска няма предложена нито една конкретна мярка. Има предложени общи мерки за преодоляване на последиците без да са дефинирани за кои рискове се отнасят. Няма ясно разграничени и разгледани четирите риска дефинирани от Възложителя – 1.Недостатъчно добра координация между заинтересовани страни/лица; 2.Недостатъчна подкрепа от страна на Община Гулянци на екипа на Изпълнителя; 3.Затруднения/ закъснения при получаване на информация от съответните компетентни органи/заинтересовани страни; 4.Липса на информация или недостатъчна информация необходима за изпълнение на дейностите. Посочена е добра стратегия за подход и дейности при изпълнение на услугата. За тази стратегия има посочени цели и резултати които се постигат с реализиране на услугата. Липсва конкретно дефинирана стратегия за общата визия при изпълнение на проекта. Съгласно методиката трябва да има описани очаквани резултати и механизмите за тяхното постигане. По описание могат да се приемат за очаквани резултит тези планирани да се постигнат вследствие на реализиране на проекта. Няма конкретни посочени механизми за постигане на тези резултати. Няма ясно посочени методи за изпълнение на услугата.

Тъй като няма надграждане на основните изисквания на Възложителя и има допуснати непълноти по покриване на тези изисквания е налице предложение покриващо критериите за 2т.

· Организация на дейностите и ресурсите
Описанието на организацията на дейностите и ресурсите, които участника възнамерява да вложи се предлагат описание дейностите за изпълнение на поръчката с посочени резултати. В таблица са посочени конкретните дейности обвързани в 7 обобщени дейности. За всяка обобщена дейност са показни и кои от експертите ще ги  изпълнява. Така предложени дейностите дават ясна представа как ще се контролира качеството на изпълняваните работи и документацията, която ще се изготвя. Посочени са ресурсите, които са необходими за изпълнение на услугата (дейностите). Посочената мобилизация на ресурсите е в съответствие с приетата последователност. Показаната технологична последователност е правилна. За нея са посочени мобилизационния период, периода на строителство и гаранционния срок, които по принцип на общоприетите практики за строителство са правилни. В таблица от стр.28 започва описанието на основни дейности с включени задачи и срокове за изпълнение. Посочените срокове са реалистични и гарантират спазване на технологична последователност на графика за строителство. Дейността по отчитане на строителството е посочена, че се извършва чрез съответните доклади. За всеки един доклад е предложена форма и съдържание, което ще го изпълва.

Предложението по този критерий е с надграждане на изискванията на Възложителя и е много по-добро от основната група участници, за което е налице предложение покриващо критериите за 3т.

· Процедури за контрол по изпълнение на дейностите
Процедурите за контрол по изпълнение на дейностите започват с описание на общи положения с предложена схема за взаимовръзки. От стр.36 започва описание на задълженията на Консултанта по отношение на СН. Посочени са и задълженията по отношение на координацията на строителния процес. Тук са разгледани задълженията по документооборота.  За всеки член на екипа за изпълнение на СН са посочени задължения и отговорности. Подробното описание на задачите показва, че работите по строителството ще се контролират непрекъснато. Няма ясно предложена конкретна дейност по осъществяване на комуникацията. Единствено схемата показва връзки, но няма обяснителен текст, който да покаже защо са така показани връзките и по какъв начин ще се комуникира. Няма предложена и субординация в екипа и тази спрямо ръководството на фирмата.

Тъй като няма надграждане на основните изисквания на Възложителя и има допуснати непълноти по покриване на тези изисквания е налице предложение покриващо критериите за 2т.
След подробно запознаване с техническата оферта на участника, членовете на комисията обсъдиха и оцениха съответствието на техническото предложение на участника с указанията на възложителя, съобразно целите и дейностите от предмета на поръчката, изложени в Техническата спецификация и попълниха общ лист за оценка, в който дават точки по показател „П1” на техническото предложение на участника съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка със становище по всеки показател, включващо аргументация относно поставените оценки по всеки подпоказател. Общият лист за оценка е приложение и неразделна част от настоящия протокол.
След като комисията приложи утвърдената от възложителя методика за оценка, общите получени точки за предложението на участник „Пътконсулт 2000”ЕООД са както следва:

	ПОДПОКАЗАТЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА „П1” ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
	Точки 

	П1.1
	Обосновка и стратегия
	2

	П1.2
	Организация на дейности и ресурси
	3

	П1.3
	Процедури за контрол по изпълнението
	2

	Т=7/10*70                                                                                         =  49 точки


9. Участник „Ведипема”ЕООД  гр.София, вх.№5300-67/25.02.2015г.
Участникът е представил Техническо предложение – приложение 11 (по образец от документацията за участие) и приложение 11а, което съдържа предложение със следното описание:

· Обосновка и стратегия
· Организация на дейностите и ресурсите
· Процедури за контрол по изпълнение на дейностите
Участникът е представил в своето предложение: 
· Кратко описание

1.Обосновка и стратегия, в която са описани предлага анализ на всички основни цели поставени за изпълнение при реализиране на проекта. Дефинираната обща цел е подобрен достъп в рамките на допустимата територия, с цел улесняване на движението на стоки и хора. Въз основа на тази цел са дефинирани и специфични и конкретни цели. По тези цели са планирани достатъчен брой дейности, които ще спомогнат за постигането им. Предложените отговорности са в съответствие с характера на извършваните СМР. За обхват на дейностите са разгледани такива при осъществяване на строителния надзор включващи контрол по  законосъобразността на започване на строежа, за откриване на строителна площадка, и други дейности свързани с подписването на актове и протоколи по Наредба 3/31.07.2003г.  Дейностите завършват с тези по изготвяне на окончателния доклад и изготвяне на техническия паспорт на обекта.

Разгледаните рискове включват и тези показани от Възложителя. За всички тях са рагледани общи мерки служещи за превенция или минимизиране на риска. Мерките са недостатъчни да гарнтират тяхното недопускане. Няма предложени никакви мерки за превенция.

По отношение на стратегията за обща визия за изпълнение на поръчката участника е описал подход за планиране на конкретни дейности с включени общи дейности. Планирани са задачи за подготвителния период – проучване на мястото, където ще се извършват СМР, Подготовка на среща с възложителя, контролно – проучвателни работи и др. 
2.От стр.17 започва организация на дейностите и ресурсите, които участника възнамерява  да вложи. За нея е посочено документите, които ще се съставят във връзка с контрола на изпълнението. Всички посочени документи са в съответствие с Наредба 3/31.07.2003г. За всяка една дейност по съставяне на документите е определена продължителността, броя на специалистите и броя на документите. Описани са и мероприятия и дейности свързани с хода на изпълнението на СМР. Няма ясно разграничаване и описание на дейности изпълнявани от всеки един член на екипа индивидуално. Няма и ясно разпределение на дейностите във времето, а само тяхната продължителност. Предложена е стратегия за контрола на технологичната последователност, за която са посочени задачите и разпределение на отговорностите в експертния екип. Изброени са какви ще бъдат процедурите по контрола на изпълняваните СМР и какви документи ще се изискват. Разгледани са видовете СМР, за които се изготвят Акт обр.12. 

3.За процедури по контрол на изпълняваните дейности са показани описание на дейностите по контрол на строителните работи, Разгледани са редица дейности свързани с изготвянето на документите по време на строителството. Липсва ясно и подробно разпределение на дейностите между членовете на експертния екип. 

· Обосновка и стратегия
За обосновка и стратегия участника предлага анализ на всички основни цели поставени за изпълнение при реализиране на проекта. Дефинираната обща цел е подобрен достъп в рамките на допустимата територия, с цел улесняване на движението на стоки и хора. Въз основа на тази цел са дефинирани и специфични и конкретни цели. По тези цели са планирани достатъчен брой дейности, които ще спомогнат за постигането им. Предложените отговорности са в съответствие с характера на извършваните СМР. Предложените очаквани резултати са взаимствани от документацията на възложителя и се отнасят за провеждане на търга, а не за услугата. Поради този факт предложените резултати са по-скоро дейности изпълнявани от СН, чрез които ще се постигнат целите на проекта. Няма предложени ясно разграничими механизми за реализиране на дейности за постигане на планираните очаквани резултати. За обхват на дейностите са разгледани такива при осъществяване на строителния надзор включващи контрол законосъобразността на започване на строежа, за откриване на строителна площадка, и други дейности свързани с подписването на актове и протоколи по Наредба 3/2003г.  Дейностите завършват с тези по изготвяне на окончателния доклад и изготвяне на техническия паспорт на обекта.

Разгледаните рискове включват и тези показани от Възложителя. За всички тях са рагледани общи мерки служещи за превенция или минимизиране на риска. За всички рискове няма показана методика,  по която да се анализират рисковете и набележат мерките. Мерките в недостатъчна степен гарнтират тяхното недопускане или минимизиране – за риск №5 Промени в законодателството на РБ или на ЕС предложените мерки са изпращане на писмо с препоръка за изменеие на техническата част на проекта и осигуряване на контрол на работата по промяна на общия ред за контрол на извършваните СМР. Няма предложени никаква мерки за превенция, а точно тук промените стават бавно и за тях ще се знае от доста време.

По отношение на стратегията за обща визия за изпълнение на поръчката участника е описал подход за планиране на конкретни дейности с включени общи дейности. Планирани са задачи за подготвителния период – проучване на мястото където ще се извършват СМР, Подготовка на среща с възложителя, контролно – проучвателни работи и др. Тези дейности показват каква е общата представа за изпълнение на строителството. Липсва конкретна методика за изпълнение на строителството

Тъй като няма надграждане на основните изисквания на Възложителя и има допуснати непълноти по покриване на тези изисквания е налице предложение покриващо критериите за 2т.

· Организация на дейностите и ресурсите
Описанието на организацията на дейностите и ресурсите, които участника възнамерява да вложи се описва документите които ще се съставят във връзка с контрола на изпълнението. Всички посочени документи са в съответствие с Наредба 3/31.07.2003г. За всяка една дейност по съставяне на документите е определена продължителността, броя на специалистите и броя на документите. Описани са и мероприятия и дейности свързани с хода на изпълнението на СМР. Няма ясно разграничаване и описание на дейности изпълнявани от всеки един член на екипа индивидуално. Няма и ясно разпределение на дейностите във времето, а само тяхната продължителност. Предложена е стратегия за контрола на технологичната последователност, за която са посочени задачите и разпределение на отговорностите в експертния екип. Изброени са какви ще бъдат процедурите по контрола на изпълняваните СМР и какви документи ще се изискват без да се анализират. Разгледани са видовете СМР, за които се изготвят Акт обр.12. Посочени са дейности по контрол качеството на влаганите материали. Липсва ясно определено разпределение на дейностите за контрол на строителството, разпределени във времето. Няма предвидена конкретна последователност на дейностите. Няма предвидена и мобилизация на човешкия ресурс.

Тъй като няма надграждане на основните изисквания на Възложителя и има допуснати непълноти по покриване на тези изисквания е налице предложение покриващо критериите за 2т.

· Процедури за контрол по изпълнение на дейностите
Процедурите за контрол по изпълнение на дейностите започват с описание на дейностите по контрол на строителните работи, Разгледани са редица дейности свързани с изготвянето на документите по време на строителството. Липсва ясно и подробно разпределение на дейностите между членовете на експертния екип. Няма конкретно разгледани и описани по какъв начин ще се изпълнява комуникацията и субординацията, за която може да се разбере по отделни вметвания при описание на задачите.

Тъй като няма надграждане на основните изисквания на Възложителя и има допуснати непълноти по покриване на тези изисквания е налице предложение покриващо критериите за 2т.
След подробно запознаване с техническата оферта на участника, членовете на комисията обсъдиха и оцениха съответствието на техническото предложение на участника с указанията на възложителя, съобразно целите и дейностите от предмета на поръчката, изложени в Техническата спецификация и попълниха общ лист за оценка, в който дават точки по показател „П1” на техническото предложение на участника съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка със становище по всеки показател, включващо аргументация относно поставените оценки по всеки подпоказател. Общият лист за оценка е приложение и неразделна част от настоящия протокол.
След като комисията приложи утвърдената от възложителя методика за оценка, общите получени точки за предложението на участник „Ведипема”ЕООД са както следва:

	ПОДПОКАЗАТЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА „П1” ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
	Точки 

	П1.1
	Обосновка и стратегия
	2

	П1.2
	Организация на дейности и ресурси
	2

	П1.3
	Процедури за контрол по изпълнението
	2

	  Т=6/10*70                                                                                        =  42 точки


10. Участник „Инжконсултпроект”ООД  гр.Варна, вх.№5300-68/25.02.2015г.
Участникът е представил Техническо предложение – приложение 11 (по образец от документацията за участие) и приложение 11а, което съдържа предложение със следното описание:

· Обосновка и стратегия
· Организация на дейностите и ресурсите
· Процедури за контрол по изпълнение на дейностите
Участникът е представил в своето предложение: 
· Кратко описание

1.Обосновка и стратегия, в която са описани общи сведения и данни за обекта. Разгледан е и срока за изпълнение на проекта, който е съобразен с този посочен от Възложителя. Посочената главна цел и  специфичните такива са в зависимост с избрания подход. Почти всички предвидени очаквани резултати на стр.4 са задължения на СН. За предвидените резултати има предвидени неправилно механизми за постигане на тези резултати. Разгледани са 23 дефинирани от участника риска. За голяма част от тях са написани по една или две общи мерки. Липсва посочена ясно изразена стратегия за цялостна визия при изпълнение на услугата. В табличен вид са посочени дейности по реализиране подхода за постигане на стратегията. Разгледани са много добри подходи чрез, които да се постигне някаква цел. Предложена е матрица за оценка на участниците в строителния процес без да се посочи защо е необходимо това. 
2.От стр.22 започва организация на дейностите и ресурсите, които участника възнамерява  да вложи. За нея са посочено описание на количествата СМР. В зависимост с тези видове СМР се предлагат дейности по контрол на технологията на изпълнение и срока за изпълнение. Обърнато е особено внимание на дейностите по контрол по време на строителството. В табличен вид са посочени сроковете, за които ще се подготвят документите съгласно Наредба 3/2003 г. За времето на изпълнение на дейности свързани със строителството е записано, че ще бъдат съгласно графика на строителя. От стр.29 до 32 са описани съдържание и форма на изработване на съответните доклади – месечен, окончателен и др. Ресурсното обезпечение на дейностите са предложени изчерпателно. 

3.За процедури по контрол на изпълняваните дейности са показани организационната структура на екипа. За всеки един от експертите е предложен пълен комплект от дейности съобразени със спецификата на неговата длъжност. От стр.42 е описанието на процедурите по контрол на основните дейности на строителството. Предложените 8 процедури обхващат всички дейности на строителните работи. Посочените взаимоотношения в екипа и тези с участниците в строителния процес са ефективни и всеобхватни. 

· Обосновка и стратегия
За обосновка и стратегия участника предлага общи сведения и данни за обекта. Разгледан е и срока за изпълнение на проекта, който е съобразен с този посочен от Възложителя. Посочената главна цел и  специфичните такива са в зависимост с избрания подход. Почти всички предвидени очаквани резултати на стр.4 са задължения на СН и като такива не могат да бъдат резултати,  т.к. чрез изпълнение на тези задължения ще се постигнат някакви резултати – Стриктно спазване на ангажиментите по договора, недопускане на професионални грешки и др. За предвидените резултати има предвидени неправилно механизми за постигане на тези резултати – издаването на банкова гаранция за добро изпълнение. Такава гаранция не се изисква от СН, а и тя е средство за компенсиране Възложителя при отказ да се изпълнят задължения по договора, а не механизъм за постигане на определени резултати.

Разгледани са 23 дефинирани от участника риска. За голяма част от тях са написани по една или две общи мерки, които са недостатъчни за превенция или минимизиране последиците. Няма ясно разграничени разгледани рисковете посочени в ТС от Възложителя. Липсва конкретно посочена стратегия за цялостна визия при изпълнение на услугата. В табличен вид са посочени дейности по реализиране подхода за постигане на стратегията. Разгледани са много добри подходи, чрез които да се постигне някаква цел. Предложена е матрица за оценка на участниците в строителния процес без да се посочи защо е необходимо това. Недопустимо е да се оценява дейността на Проектанта съгласно предложената таблица на стр.22, няма предложена и методика за изпълнение на поръчката.
Тъй като няма надграждане на основните изисквания на Възложителя и има допуснати непълноти по покриване на тези изисквания е налице предложение покриващо критериите за 2т.

· Организация на дейностите и ресурсите
Описанието на организацията на дейностите и ресурсите, които участника възнамерява да вложи се предлагат описание на количествата СМР. В зависимост с тези видове СМР се предлагат дейности по контрол на технологията на изпълнение и срока за изпълнение. Обърнато е особено внимание на дейностите по контрол по време на строителството. В табличен вид са посочени сроковете, за които ще се подготвят документите съгласно Наредба 3/2003 г. За времето на изпълнение на дейности свързани със строителството е записано, че ще бъдат съгласно графика на строителя. От стр.29 до 32 са описани съдържание и форма на изработване на съответните доклади – месечен, окончателен и др. Ресурсното обезпечение на дейностите са предложени изчерпателно. Липсата на принципна последователност на дейностите и не представянето на конкретното ангажиране на експертите по дейности не убеждава, че изпълнението на контрола ще доведе до качествено изпълнение на работите. Няма посочена и каква е конкретната мобилизация на човешкия ресурс – от кога и до кога ще се ангажира.

Тъй като няма надграждане на основните изисквания на Възложителя и има допуснати непълноти по покриване на тези изисквания е налице предложение покриващо критериите за 2т.

· Процедури за контрол по изпълнение на дейностите
Процедурите за контрол по изпълнение на дейностите започват с описание на организационната структура на екипа. За всеки един от експертите е предложен пълен комплект от дейности съобразени със спецификата на неговата длъжност. От стр.42 е описанието на процедурите по контрол на основните дейности на строителството. Предложените 8 процедури обхващат всички дейности на строителните работи. Посочените взаимоотношения в екипа и тези с участниците в строителния процес са ефективни и всеобхватни. 

Предложението по този критерий е с надграждане на изискванията на Възложителя и е много по-добро от основната група участници за което е налице предложение покриващо критериите за 3т.
След подробно запознаване с техническата оферта на участника, членовете на комисията обсъдиха и оцениха съответствието на техническото предложение на участника с указанията на възложителя, съобразно целите и дейностите от предмета на поръчката, изложени в Техническата спецификация и попълниха общ лист за оценка, в който дават точки по показател „П1” на техническото предложение на участника съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка със становище по всеки показател, включващо аргументация относно поставените оценки по всеки подпоказател. Общият лист за оценка е приложение и неразделна част от настоящия протокол.
След като комисията приложи утвърдената от възложителя методика за оценка, общите получени точки за предложението на участник „Инжконсултпроект”ООД  са както следва:

	ПОДПОКАЗАТЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА „П1” ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
	Точки 

	П1.1
	Обосновка и стратегия
	2

	П1.2
	Организация на дейности и ресурси
	2

	П1.3
	Процедури за контрол по изпълнението
	3

	Т=7/10*70                                                                                         =  49 точки


11. Участник „План Инвест Пловдив”ЕООД  гр.Пловдив, вх.№5300-69/25.02.2015г.
Участникът е представил Техническо предложение – приложение 11 (по образец от документацията за участие) и приложение 11а, което съдържа предложение със следното описание:

· Обосновка и стратегия
· Организация на дейностите и ресурсите
· Процедури за контрол по изпълнение на дейностите
Участникът е представил в своето предложение:
· Кратко описание

1.Обосновка и стратегия, в която са описани обща представа за обекта, по който ще се изпълняват строителните дейности. Посочените обща и специфични цели са реалистични.

Разгледаните рискове от стр.7 до стр.39 са анализирани правилно като за всеки риск съгласно предложената методика са предложени очаквано въздействие, стойност на риска, дейности, които ще бъдат засегнати и предложени превантивни мерки и такива за минимизиране последствията. 

Предложената стратегия е ясно обоснована, като са идентифицирани основните дейности – по време на строителството, по безопасност и здраве, по въвеждане обекта в експлоатация и други. За всяка дейност са разгледани нормативните документи и задачите за изпълнение.

Методологията за изпълнение на дейностите започваща на стр.45 обхваща методи и похвати за контрол на строителството и изготвяне на изискуемата документация. 

Технологичната последователност на строителната дейност за контрол е посочена по етапи на строителството. Предложената последователност е съобразена с добрите практики на строителство и ТС на А”ПИ”. Технологията на контрол е показана по основни видове работи – пътни, асфалтови и др. Очакваните резултати са представени в различните области – Социално икономическа, при реализиране на строителния надзор и краен резултат.

2.От стр.66 започва организация на дейностите и ресурсите, които участника възнамерява  да вложи. За нея са посочени недопускането на грешки при съставянето на документите. Тук са разгледани длъжностите, които следва да се попълнят с хора за изпълнение на минималните изисквания на Възложителя какви дейности ще изпълняват по контролиране на качеството на изпълняваните СМР. Освен основните длъжности са показани и допълнително такива, които спомагат за работата на основния екип. 

Разпределението на дейностите по членове на екипа е показано и по време в табличен вид. Описанието на изискванията за длъжностите е в съответствие с изискванията на Възложителя. Вменените отговорности на членовете на екипа са правилни. Разпределението на отговорностите е в пряка зависимост и със субординацията вътре в екипа. 

3.За процедури по контрол на изпълняваните дейности са показани контролните мерки във връзка с осъществяване на СМР. Разгледаните мерки за минимизиране на затрудненията при реализиране на услугата са по отношение на затруднения в движението, от шум, от запрашеност и т.н. Предложените мерки за недопускане и преодоляване на забавянето са предложени като превенция и преодоляване на забавяне. 

Контрола върху материалите и строителството са разгледани за всяка дейност със схема. Предложената схема за контрол на влаганите материали е подробна с реакция при различни видове материали и на какви показатели се контролират. Предложения план за управление на качеството е съгласно ИСО 9001/2008. Дейностите по отношение на здравословните и безопасни условия на труд са правилни и изискванията на координатора по безопасност и здраве са съобразени с Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

Организацията на проекта е с посочено конкретно разпределение на задачите и отговорностите. Съгласно матрицата на разпределение основна роля се разпределя на ръководителя на екипа за СН и пътния инженер. 
· Обосновка и стратегия
За обосновка и стратегия участника започва с обща представа за обекта, по който ще се изпълняват строителните дейности. Посочените обща и специфични цели са реалистични и при постигането им, проекта ще е изпълнил предназначението си.

Разгледаните рискове са анализирани правилно като за всеки риск съгласно предложената методика са предложени очаквано въздействие, стойност на риска, дейности, които ще бъдат засегнати и предложени превантивни мерки и такива за минимизиране последствията. Идентифицираните допълнителни рискове съгласно анализа са от значение, но при конкретните мерки тяхната значимост би могла да се намали достатъчно за да се гарантира изпълнението на услугата с необходимото качество и срок. 

Предложената стратегия е ясно обоснована, като са идентифицирани основните дейности – по време на строителството, по безопасност и здраве, по въвеждане обекта в експлоатация и други. За всяка дейност са разгледани нормативните документи и задачите за изпълнение.

Методологията за изпълнение на дейностите обхваща методи и похвати за контрол на строителството и изготвяне на изискуемата документация. Методите и документите са разгледани по етапите на строителството – законосъобразно започване на строителството, пълнота на съставяните актове и протоколи по време на строителството, спиране на строителството, годност на строежа при въвеждане и други. Показаната методология е значително надградена от минимално изискуемата.

Технологичната последователност на строителната дейност за контрол е посочена по етапи на строителството. Предложената последователност е съобразена с добрите практики на строителство и ТС на А”ПИ”. Съобразено е и това, че строителството на обекта е на „Инженеринг” (строителство и проектиране). Технологията на контрол е показана по основни видове работи – пътни, асфалтови и др. Очакваните резултати са представени в различните области – Социално икономическа, при реализиране на строителния надзор и краен резултат.
Предложението по този критерии е с надграждане на изискванията на Възложителя и е едно от най-добрите, за което е налице предложение покриващо критериите за 4т.

· Организация на дейностите и ресурсите
Описанието на организацията на дейностите и ресурсите, които участника възнамерява да вложи се описва недопускането на грешки при съставянето на документите. Тук са разгледани длъжностите, които следва да се попълнят с хора за изпълнение на минималните изисквания на Възложителя, какви дейности ще изпълняват по контролиране на качеството на изпълняваните СМР. Освен основните длъжности са показани и допълнително такива, които спомагат за работата на основния екип. За всеки един от членовете на екипа в схема и обяснителна записка са посочени задачи и отговорности. Тези задачи са съобразени с компетентностите на всеки един. Документооборота е съобразен с Наредба 3/31.07.2003г. и ЗУТ.

Разпределението на дейностите по членове на екипа е показано и по време в табличен вид. Описанието на изискванията за длъжностите е в съответствие с изискванията на Възложителя. Вменените отговорности на членовете на екипа са правилни и в достатъчна степен биха покрили контролните функции на СН. Разпределението на отговорностите е в пряка зависимост и със субординацията вътре в екипа. Схемата на ангажираност е добре разработена с предложението за взаимозаменяемост на членовете.

Предложението по този критерий е с надграждане на изискванията на Възложителя и е много по-добро от основната група участници, за което е налице предложение покриващо критериите за 3т.

· Процедури за контрол по изпълнение на дейностите
Процедурите за контрол по изпълнение на дейностите започват с описание на контролните мерки във връзка с осъществяване на СМР. Разгледаните мерки за минимизиране на затрудненията при реализиране на услугата са по отношение на затруднения в движението, от шум, от запрашеност и т.н. Предложените мерки за недопускане и преодоляване на забавянето са предложени като превенция и преодоляване на забавяне.Мерките са конкретни и практическа насоченост. 

Контрола върху материалите и строителството са разгледани за всяка дейност със схема. Проследените дейности в зависимост конкретните ситуации са разгледани много добре. Предложената схема за контрол на влаганите материали е подробна с реакция при различни видове материали и на какви показатели се контролират. Предложения план за управление на качеството е съгласно ИСО 9001/2008. Дейностите по отношение на здравословните и безопасни условия на труд са правилни и изискванията на координатора по безопасност и здраве са съобразени с Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

Организацията на проекта е с посочено конкретно разпределение на задачите и отговорностите. Разгледани са кои са участниците в реализиране на проекта, план за човешките ресурси, развитие на надзорния екип, длъжностни характеристики и др. Съгласно матрицата на разпределение основна роля се разпределя на ръководителя на екипа за СН и пътния инженер. Те са на разположение през цялото време на изпълнение на проекта. Обяснението на схемата на комуникация както в екипа така и с другите участници е добре структурирана и съобразена с избраната методика на реализиране на услугата.
Предложението по този критерии е с надграждане на изискванията на Възложителя и е едно от най-добрите от основната група участници за което е налице предложение покриващо критериите за 3т.
След подробно запознаване с техническата оферта на участника, членовете на комисията обсъдиха и оцениха съответствието на техническото предложение на участника с указанията на възложителя, съобразно целите и дейностите от предмета на поръчката, изложени в Техническата спецификация и попълниха общ лист за оценка, в който дават точки по показател „П1” на техническото предложение на участника съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка със становище по всеки показател, включващо аргументация относно поставените оценки по всеки подпоказател. Общият лист за оценка е приложение и неразделна част от настоящия протокол.
След като комисията приложи утвърдената от възложителя методика за оценка, общите получени точки за предложението на участник „План Инвест Пловдив”ЕООД  са както следва:

	ПОДПОКАЗАТЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА „П1” ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
	Точки 

	П1.1
	Обосновка и стратегия
	4

	П1.2
	Организация на дейности и ресурси
	3

	П1.3
	Процедури за контрол по изпълнението
	3

	 Т=   10/10*70                                                                                      =70 точки


12. Участник „Графити”ООД  гр.Плевен, вх.№5300-71/25.02.2015г.
Участникът е представил Техническо предложение – приложение 11 (по образец от документацията за участие) и приложение 11а, което съдържа предложение със следното описание:

· Обосновка и стратегия
· Организация на дейностите и ресурсите
· Процедури за контрол по изпълнение на дейностите
Участникът е представил в своето предложение: 
· Кратко описание

1.Обосновка и стратегия, в която са описани обхват и концепция за изпълнение. Предложени са 15 идентифицирани от участника потенциални рискове, които биха повлияли върху изпълнението на услугата. За тези рискове са предвидени мерки за недопускане на развитието им. Няма конкретно предложени мерки за минимизиране на последиците от сбъдване на риска, както и няма ясно разграничени и разгледани рисковете посочени от Възложителя. На стр.8 започва описването на основните подходи за успешно реализиране на поръчката. Разгледани са как ще се оценява работата на участниците в строителния процес без да се обясни какво налага тази оценка и какво ще спомогне. От стр. 14 започва изброяването на дейностите,  които възнамерява да изпълнява участника. Описани са и основните видове СМР, които има заложени в проекта. Посочени са добре очакваните резултати и набелязани дейности за гарантиране на тези резултати.

2.От стр.17 започва организация на дейностите и ресурсите, които участника възнамерява  да вложи. За нея е посочено организационна структура с описание на конкретните лица включени за изпълнение на експертните длъжности. За длъжността ръководител на екип и инженер строителен надзор по част Пътна е предвидено едно и също лице – инж.Цветана Кърчева. На стр.18 и 19 в табличен вид са показани дейностите, които ще се изпълняват, задачите във връзка с тези дейности и срока за изпълнение. Описани са и мероприятия и дейности свързани с хода на изпълнението на СМР. Предложена е стратегия за контрола на технологичната последователност, в която в табличен вид са посочени задачите и разпределение на  отговорностите в експертния екип по отношение на това, кой взима решенията, кой осигурява сведенията, кой изпълнява и кой съдейства.

3.За процедури по контрол на изпълняваните дейности са показани задължения и отговорности на членовете на експертния екип за СН. Изброените задължения покриват максимално общоприетите такива за подобни услуги. От стр.29 е започнато описание на взаимодействието и субординацията. Разгледани са единствено формите на комуникация и съдържанието на месечния доклад. Няма посочена схема на субординация, както и каква е комуникацията с останалите участници в строителния процес. Посочен е и тел.номер на всеки един експерт.

· Обосновка и стратегия
За обосновка и стратегия участника предлага обхват и концепция за изпълнение на консултантската услуга. На лице и не разграничаване на консултантска услуга с услугата на строителния надзор, какъвто е предмета на тази поръчка. За обхват и концепция в описанието не става дума. На стр.3 единствено е разгледано какво е включено като работи в проекта и какви са параметрите на участъка за ремонт. По отношение на рисковете, участника е разгледал 15 такива идентифицирани от него с влияние върху изпълнението на поръчката. За тях е посочил мерки за недопускане – отново за консултант, а не за СН – без да посочва конкретни мерки за минимизиране последствията. Няма ясно разгледани рисковете посочени от Възложителя на стр.5 от ТС – 1.Недостатъчно добра координация между заинтересовани страни/лица; 2.Недостатъчна подкрепа от страна на Община Гулянци на екипа на Изпълнителя; 3.Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните компетентни органи/заинтересовани страни; 4.Липса на информация или недостатъчна информация необходима за изпълнение на дейностите. За тях единствено може да се добави от другите рискове като аспекти на проявление. Отностно стратегията - не е посочена достатъчно ясно каква е. Предложени са основните подходи и задачи на консултанта за успешно изпълнение на поръчката. Няма такива за Строителния Надзор. По описание на задачите в съдържанието може да се приеме, че се отнасят за СН, т.к. по-голяма част от тях са за него. Показани са критерии за оценка на работата на участниците в строителството без да се определя за кого са тези оценки и за какво ще са необходими. На стр.14 е предложена таблица, в която фигурира и проектант освен Строител за оценка. Недопустимо е СН да дава оценка на Проектанта. На същата страница в точка за подробно описание на методите за изпълнение на организацията и управлението на консултантската услуга е направено изброяване на подходите за изпълнение и изброяване на какви видове СМР се предвиждат да се изпълнят без да се посочи какъв е контрола. Предложените очаквани резултати, които трябва да се постигнат са формални, като част от тях са задължения и дейности – Изготвяне на всички документи и коресподенция, стриктно изпълнение на всички ангажименти по договора, недопускане професионални грешки и неточности при изпълнение на услугата и др. За механизми и действия за постигане на очакваните резултати са предложени формални такива – банкова гаранция за добро изпълнеие е предложена за почти всички очаквани резултати, но тя не е нито действие, нито механизъм за постигане на планираните очаквания. Тя е гаранционно средство ако не бъдат постигнати планираните резултати.

Тъй като няма надграждане на основните изисквания на Възложителя и има допуснати непълноти по покриване на тези изисквания е налице предложение покриващо критериите за 2т.

· Организация на дейностите и ресурсите
Описанието на организацията на дейностите и ресурсите, които участника възнамерява да вложи се описва организационна структура с описание на конкретните лица включени за изпълнение на експертните длъжности. За длъжността ръководител на екип и инженер строителен надзор по част Пътна е предвидено едно и също лице – инж.Цветана Кърчева, което е нарушение на изискванията на Възложителя. В табличен вид са показани дейностите, които ще се изпълняват, задачите във връзка с тези дейности и срока за изпълнение. Описани са и мероприятия и дейности свързани с хода на изпълнението на СМР. Няма ясно разграничаване и описание на дейности изпълнявани от всеки един член на екипа индивидуално. Няма и ясно разпределение на дейностите във времето, а само тяхната продължителност. Предложена е стратегия за контрола на технологичната последователност, в която в табличен вид са посочени задачите и разпределение на  отговорностите в експертния екип по отношение на това кой взима решенията, кой осигурява сведенията, кой изпълнява и кой съдейства. Изброени са какви ще бъдат процедурите по контрола на изпълняваните СМР и какви документи ще се изискват.

Тъй като няма надграждане на основните изисквания на Възложителя и има допуснати непълноти по покриване на тези изисквания е налице предложение покриващо критериите за 2т.

· Процедури за контрол по изпълнение на дейностите
Процедурите за контрол по изпълнение на дейностите започват с описание на задължения и отговорности на членовете на експертния екип за СН. Изброените задължения покриват максимално общоприетите такива за подобни услуги. Единствено за задълженията на експерта по ЗБУТ са формални и е направено препратка към задължения спрямо Наредба 2 за минимални изисквания по ЗБУТ. От стр.29 е започнато описание на взаимодействието и субординацията. Разгледани са единствено формите на комуникация и съдържанието на месечния доклад. Няма посочена ясна схема или описание на субординация, както и каква е комуникацията с останалите участници в строителния процес. Няма и разгледано техническо оборудване, с което екипа ще разполага за изпълнение на посочените дейности

Тъй като няма надграждане на основните изисквания на Възложителя и има допуснати непълноти по покриване на тези изисквания е налице предложение покриващо критериите за 2т.
След подробно запознаване с техническата оферта на участника, членовете на комисията обсъдиха и оцениха съответствието на техническото предложение на участника с указанията на възложителя, съобразно целите и дейностите от предмета на поръчката, изложени в Техническата спецификация и попълниха общ лист за оценка, в който дават точки по показател „П1” на техническото предложение на участника съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка със становище по всеки показател, включващо аргументация относно поставените оценки по всеки подпоказател. Общият лист за оценка е приложение и неразделна част от настоящия протокол.
След като комисията приложи утвърдената от възложителя методика за оценка, общите получени точки за предложението на участник „Графити”ООД са както следва:

	ПОДПОКАЗАТЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА „П1” ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
	Точки 

	П1.1
	Обосновка и стратегия
	2

	П1.2
	Организация на дейности и ресурси
	2

	П1.3
	Процедури за контрол по изпълнението
	2

	  Т=6/10*70                                                                                        =  42 точки


13. Участник „Пешев”ЕООД  гр.Пловдив, вх.№5300-79/26.02.2015г.
Участникът е представил Техническо предложение – приложение 11 (по образец от документацията за участие) и приложение 11а, което съдържа предложение със следното описание:

· Обосновка и стратегия
· Организация на дейностите и ресурсите
· Процедури за контрол по изпълнение на дейностите
Участникът е представил в своето предложение: 
· Кратко описание

1.Обосновка и стратегия, в която са описани рискове застрашаващи изпълнението на договора за строителен надзор. Тези рискове започват на стр.3 с риск „Несвоевременно отчитане на настъпили промени в нормативната уредба....”. За този риск са предложени достатъчно мерки за превенция и такива за минимизиране последиците при възникване на риска. Същия риск със същите описания и мерки за минимизиране и превенция ги има и на стр.9. За голяма част и от другите рискове се преповтарят. Като цяло за всички предложени рискове има предвидени мерки за превенция и минимизиране последиците, но няма показан ясен анализ и мерки за идентифицирани рискове от Възложителя.

2.От стр.15 започва организация на дейностите и ресурсите, които участника възнамерява  да вложи. За нея са посочено единствено членовете на екипа на строителния надзор и какви задачи ще изпълнява всеки един от тях.

3.За процедури по контрол на изпълняваните дейности са разгледани как ще се организира сформиране на екипа и къде ще се базира. По какъв ред ще се посещава обекта и при спешни случаи. Записано е как ще се действа при констатирани нарушения в строителството. За основен метод при контролиране на строителството са посочени измерванията. В табличен вид са показани дейностите, които са планирани да се изпълняват, значението им за постигане на целите на поръчката и начина им на изпълнение. Посочени са какви са очакваните резултати и какъв е начина за постигането им.

· Обосновка и стратегия
За обосновка и стратегия участника единствено предлага идентифицирани от него рискове, за които е предложил мерки за превенция и минимизиране. Като цяло мерките са приемливи, но има и такива, които не могат да бъдат приложени или не са във възможностите на СН. Като такива могат да се посочат например за риск „Закъснение поради неточни проектни решения ...” на стр.4 за мярка за преодоляване е посочена – Увеличаване числения състав на изпълнителя. Такава мярка може да бъде поискана от строителя, но това не е гаранция, че последния ще има ресурс да го направи. Има разгледан риск свързан с избора на консултант – такъв няма за този обект. Съгласно Техническата спецификация на стр.5 Възложителя е дефинирал 4 риска, за които трябва да се направи анализ и предложат мерки – 1.Недостатъчно добра координация между заинтересовани страни/лица; 2.Недостатъчна подкрепа от страна на Община Гулянци на екипа на Изпълнителя; 3.Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните компетентни органи/ заинтересовани страни; 4.Липса на информация или недостатъчна информация необходима за изпълнение на дейностите. С рисковете разгледани от оферента могат да се покрият само «Недостатъчно добра координация между заинтересовани страни/лица». За останалите рискове трудно могат да се приложат разгледаните мерки за други рискове.

Съгласно методиката освен рискове трябва да са разгледани Обстойна стратегия, демонстрираща цялостна визия за подхода и дейностите на изпълнението на услугата, които следва напълно да съответствуват на техническата спецификация, да отговарят на добрите професионални практики и да са съобразени с предмета на поръчката. Следва да има конкретно и ясно посочване на очакваните резултати с предвидени механизми и действия, чието прилагане ще гарантира тяхното постигане. Предлаганите методи за изпълнение на услугата следва да са разписани подробно, същите са ясно очертани, адекватни и подходящи за изпълнението на поръчката.Такава ясна стратегия не е посочена и единствено на стр.23 има записани очаквани резултати, но по-голямата част е представена като задачи за изпълнение – Навременно и изчерпателно изготвяне на всички необходими документи. Няма ясно разсписани методи за изпълнение на услугата.
Тъй като няма надграждане на основните изисквания на Възложителя и има допуснати непълноти по покриване на тези изисквания е налице предложение покриващо критериите за 2т.
· Организация на дейностите и ресурсите
Описанието на организацията на дейностите и ресурсите, които участника възнамерява да вложи се ограничава в изброяване на задълженията на членовете на екипа на строителния надзор. Записано е още, че в резултат на проверки (минимум две на седмица) ще се направят месечни доклади относно напредъка на работите. Съгласно изискването на Възложителя, участника в техническото предложение следва да е описал задълбочено организацията на дейностите за изпълнението на поръчката и да съдържа подробно описание на всички дейности, които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация. Участникът следва правилно да разчете времето и последователността за изпълнение на дейностите и в оптимална комбинация на взаимодействие с предвидените за използване човешки ресурси, включително и разпределението на човешкия ресурс. Такова описание на дейности трудно се разбира, както и за разчет на времето и последователност на тези дейности
Тъй като няма надграждане на основните изисквания на Възложителя и има допуснати непълноти по покриване на тези изисквания е налице предложение покриващо критериите за 2т.
· Процедури за контрол по изпълнение на дейностите
Процедурите за контрол по изпълнение на дейностите започват с описание на задачите, които се изпълняват по назначаване на екипа отговорен за този обект, Разпределение на задачите по време на строителството, междинно отчитане на строителството и оформяне на документите. Разгледано е къде ще се настани екипа и по какъв начин ще се предвижва. Записано е и как ще процедира при констатиране на нарушения по време на строителството. За основен метод на контрол е избран правилно – чрез измервания.

В таблична форма са посочени дейностите, значението за постигане на целите и начина за изпълнение. Съгласно изискването на Възложителя, тук участника трябва да покаже максимално ясно и подробно разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на дейностите, вкл. при тяхно пълно и точно съответствие, както и отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както вътре в надзорния екип, така и с Възложителя и останалате участници в изпълнението на проекта. Такова разпределение трудно се разграничава, но за задачи може да се приеме описанието в предишната точка, където за всеки един експерт са изброени задачи за изпълнение без да са посочени конкретни методи за контрол. Посочения метод за контрол чрез измервания е общ без да се показва конкретно начини и показатали, които ще се контролират. Посочената форма за отчитане напредъка на строителството е недостатъчна за връзки, както вътре във фирмата, така и тази с Възложителя.

Тъй като няма надграждане на основните изисквания на Възложителя и има допуснати непълноти по покриване на тези изисквания е налице предложение покриващо критериите за 2т.
След подробно запознаване с техническата оферта на участника, членовете на комисията обсъдиха и оцениха съответствието на техническото предложение на участника с указанията на възложителя, съобразно целите и дейностите от предмета на поръчката, изложени в Техническата спецификация и попълниха общ лист за оценка, в който дават точки по показател „П1” на техническото предложение на участника съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка със становище по всеки показател, включващо аргументация относно поставените оценки по всеки подпоказател. Общият лист за оценка е приложение и неразделна част от настоящия протокол.
След като комисията приложи утвърдената от възложителя методика за оценка, общите получени точки за предложението на участник „Пешев”ЕООД  са както следва:

	ПОДПОКАЗАТЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА „П1” ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
	Точки 

	П1.1
	Обосновка и стратегия
	2

	П1.2
	Организация на дейности и ресурси
	2

	П1.3
	Процедури за контрол по изпълнението
	2

	   Т=6/10*70                                                                                       =  42 точки


14. Участник „НТСС-Консултинженеринг”ЕООД  гр.София, вх.№5300-80/26.02.2015г.
Участникът е представил Техническо предложение – приложение 11 (по образец от документацията за участие) и приложение 11а, което съдържа предложение със следното описание:

· Обосновка и стратегия
· Организация на дейностите и ресурсите
· Процедури за контрол по изпълнение на дейностите
Участникът е представил в своето предложение: 
· Кратко описание

1.Обосновка и стратегия, в която са описани кратка презентация на фирмата и цели на консултантската услуга. През цялото време участника описва консултантска услуга, а не услуга свързана със строителен надзор. От стр.5 започва описание на методика и мерки за идентифицирани от участника рискове. Предложена е добра методика, но за рисковете предложени от Възложителя има само коригиращи мерки.

2.От стр.10 започва организация на дейностите и ресурсите, които участника възнамерява  да вложи. За нея са посочено основните дейности и отговорностите, които носи. Подробно описаните дейности не са разпределени между членовете на експертния екип. Посочените контроли и доклади за нередности по време на строителството са формални. Координацията на строителния процес включва разяснения за координация със специализирани контролни органи, съгласуване на работна програма на строителя, Комуникация със страните по договора, Спазване на законови изисквания и др. Посочени са взаимоотношенията между страните стр.21 и 22, които са изискване за следващия критерии. От стр.23 започва описание на строителните продукти с показни подробно методи на контрол. Посочени са и внедрените системи за управление на качеството. Правилно е планирането отчетността на строителството. 

3.За процедури по контрол на изпълняваните дейности са показани разположение на офиса и транспортните средства. Организацията на консултантския екип е разгледана по експерти с описани задължения и отговорности. За етапа на финализиране на строителството участника предлага утвърждаване на екзекутивни чертежи, подготовка на окончателния доклад и изготвяне на техническия паспорт. Предложена е много добра организация на управление на процесите по време на всички етапи на строителството. Разгледани са какви работи се контролират и  са предложени методите на контрол. Стратегията за контрол на методите и технологична последователност описват какво се контролира при различните видове СМР. Изброено е какво се контролира като технологична последователност, но това не е такава. Дейностите завършват с подготовка на обекта за въвеждане в експлоатация.

· Обосновка и стратегия
За обосновка и стратегия участника предлага цел на услугата – законосъобразно изпълнение на обектите предмет на обществената поръчка. За реализирането на тази цел няма предвидени конкретни дейности и механизми. Предложената методика за анализ на рисковете е правилна и корективните мерки за идентифицираните от Възложителя рискове са правилни. Няма предложени мерки за недопускане/превенция на рисковете. Няма предложена конкретна и ясна стратегия за цялостна визия на изпълнение на проекта. Има записано стратегия за контрол на методите и технологичната последователност на стр.43 и 44,  но тя не е по отношение на цялостната визия за изпълнение на проекта. Там са посочени какви дейности се контролират, а не какво се постига чрез този контрол. Няма разписани достатъчно ясно какви са очакваните резултати и какви са механизмите и дейностите за реализиране на тези очаквания. Единствено за тях може да се извлече информация в описание на очаквани резултати при изпълнение функциите на Координатор по безопасност и здраве, както и за изпълнение на функциите по СН по време на строителството – стр.15 и 16. Там очакваните резултати са много общи – реализиране на проекта съгласно изискванията на ЗУТ на високо ниво.
Тъй като няма надграждане на основните изисквания на Възложителя и има допуснати непълноти по покриване на тези изисквания е налице предложение покриващо критериите за 2т.

· Организация на дейностите и ресурсите
Описанието на организацията на дейностите и ресурсите, които участника възнамерява да вложи се предлагат основните дейности и отговорностите, които носи участника като СН. Подробно описаните дейности не са разпределени между членовете на експертния екип, от което да е видно кой с какви задачи и отговорности е натоварен. Единствено задълженията на Координатора по безопасност и здраве могат да се разграничат описани на стр.12. Посочено разпределение има от стр.30 до стр.34, но то не се покрива с дейностите изписани по този критерии.  Посочените контроли и доклади за нередности по време на строителството са формални и не дават никаква представа за това как се действа при констатирани нередности. Координацията на строителния процес включва разяснения за координация със специализирани контролни органи, съгласуване на работна програма на строителя, Комуникация със страните по договора, Спазване на законови изисквания и др. От стр.23 започва описание на строителните продукти с показни подробно методи на контрол. Посочени са и внедрените системи за управление на качеството. Правилно е планирането отчетността на строителството. Няма ясно предложение за времево разпределение на дейностите. Няма и конкретно предложение за последователност на изпълнение на дейностите, за да се разгледа съвместимостта с подхода за изпълнение единствено по задачите да се отчете някаква последователност.

Тъй като няма надграждане на основните изисквания на Възложителя и има допуснати непълноти по покриване на тези изисквания е налице предложение покриващо критериите за 2т.

· Процедури за контрол по изпълнение на дейностите
Процедурите за контрол по изпълнение на дейностите започват с описание разположение на офиса и транспортните средства. Организацията на консултантския екип е разгледана по експерти с описани задължения и отговорности. За етапа на финализиране на строителството участника предлага утвърждаване на екзекутивни чертежи, подготовка на окончателния доклад и изготвяне на техническия паспорт. Предложена е много добра организация на управление на процесите по време на всички етапи на строителството. Разгледани са какви работи се контролират и са предложени методите на контрол. Стратегията за контрол на методите и технологична последователност описват какво се контролира при различните видове СМР. Изброено е какво се контролира като технологична последователност и е надградено спрямо изискванията на Възложителя. Посочена е правилно каква е комуникацията и субординацията в екипа и с другите участници в строителния процес.  Дейностите завършват с подготовка на обекта за въвеждане в експлоатация.

Предложението по този критерии е с надграждане на изискванията на Възложителя и е много по-добро от основната група участници за което е налице предложение покриващо критериите за 3т.
След подробно запознаване с техническата оферта на участника, членовете на комисията обсъдиха и оцениха съответствието на техническото предложение на участника с указанията на възложителя, съобразно целите и дейностите от предмета на поръчката, изложени в Техническата спецификация и попълниха общ лист за оценка, в който дават точки по показател „П1” на техническото предложение на участника съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка със становище по всеки показател, включващо аргументация относно поставените оценки по всеки подпоказател. Общият лист за оценка е приложение и неразделна част от настоящия протокол.
След като комисията приложи утвърдената от възложителя методика за оценка, общите получени точки за предложението на участник „НТСС-Консултинженеринг”ЕООД  са както следва:

	ПОДПОКАЗАТЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА „П1” ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
	Точки 

	П1.1
	Обосновка и стратегия
	2

	П1.2
	Организация на дейности и ресурси
	2

	П1.3
	Процедури за контрол по изпълнението
	3

	     Т=7/10*70                                                                                     =  49 точки


15. Участник „Строл-1000”АД  гр.София, вх.№5300-81/26.02.2015г.
Участникът е представил Техническо предложение – приложение 11 (по образец от документацията за участие) и приложение 11а, което съдържа предложение със следното описание:

· Обосновка и стратегия
· Организация на дейностите и ресурсите
· Процедури за контрол по изпълнение на дейностите
Участникът е представил в своето предложение: 
· Кратко описание

1.Обосновка и стратегия, в която са описани такива в която общата и специфичните цели за качествен и ефективен надзор и контрол са в съответствие с основните задължения на строителния надзор. Основните очаквани резултати са посочени съвместно с допълнителни такива и са в съответствие с поставените цели. За постигането на тези резултати са предвидени конкретни механизми и действия. От стр.8 започват основните дейности разграничени по етапи на строителство. Тези дейности са съобразени и с нормативната уредба. Посочени са конкретни действия по предаване на обекта и такива по време на гаранционните срокове. Във връзка с предложената стратегия са набелязани задачи по контрол на влаганите материали и на технологиите за изпълнение на видовете СМР. Предложената стратегия дава представа не само на общата визия за изпълнение на услугата, но и конкретни детайли – мониторинг на производство, доставка и полагане на асфалтови смеси. От стр.30 са предложени методика за оценка и анализ на рискове,  както и мерки за превенция и минимизиране на възникнали такива. За част от рисковете оферента е предложил мерки по различни етапи на изпълнение на услугата. Допълнително разгледаните рискове обхващат много голям спектър на възможности, които могат да влиаят над реализиране на услугата. За всеки риск са предложени и редица аспекти на проявление.

2.От стр.47 започва организация на дейностите и ресурсите, които участника възнамерява  да вложи. За нея са посочени общия управленски подход в който се разглежда разпределение на основните задачи м/у експертния състав. Предложението за координатор на проекта е добро решение, което позволява на ръководителя на екипа да контактува с един човек от ръководството на фирмата. Разпределение на задачите м/у членовете на екипа от стр.50 до стр.54 са конкретни и дават пълно описание на дейностите по контрол на строителството. Предложеното разпределение във времето е в съответствие с мобилизацията на ресурсите. Множеството на дейностите са напълно реализуеми от предложения екип. Тези дейностите обхващат контрол на материали и строителни работи. Предложените документи които ще се съставят са съобразени с Наредба 3/31.07.2003г. 

3.За процедури по контрол на изпълняваните дейности са показани отговорностите на строителния надзор. При обезпечаване на дейностите са описани времевата ангажираност на екипа. Предложения режим на работа ще подсигури експертите от екипа за пълен контрол на строителните дейности. Предложеното технологично оборудване от това за офиса до транспортни средства за предвижване са в съответствие с графика. От стр.79 е започнато описанието на организацията на управление на контрола в/у технологичната последователност на строителството. Предложената технологична последователност е в съответствие с нормативната база. Организацията освен за контрол на строителството включва и контрол на безопасната работа. Задачите за контрол в/у технологичната последователност са разписани в съответствие с принципни технологии на СМР и нормативни изисквания.

Изградената система за вътрешно-фирмена комуникация е много добре организирана. Комуникацията с останалите участници в строителния процес е описана и има предложена схема. 
· Обосновка и стратегия
За обосновка и стратегия участника предлага такива, в която общата и специфичните цели за качествен и ефективен надзор и контрол са в съответствие с основните задължения на строителния надзор. Основните очаквани резултати са посочени съвместно с допълнителни такива и са в съответствие с поставените цели. Очаквани резултати като подобряване на жизнените условия на населението и подобряване на качеството на услугите за населението чрез оптимизиране на пътната инфраструктура са такива, каквито покриват целите за реализиране на цялостния проект. За постигането на тези резултати са предвидени конкретни механизми и действия, чрез които се гарантира качество на изпълнението. От стр.8 започват основните дейности разграничени по етапи на строителство. Тези дейности са съобразени и с нормативната уредба – Наредба 2/22.03.2004г, Наредба 3/31.07.2003г, Наредба 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ЗУТ и др. Посочени са конкретни действия по предаване на обекта и такива по време на гаранционните срокове. Във връзка с предложената стратегия са набелязани задачи по контрол на влаганите материали и на технологиите за изпълнение на видовете СМР. Предложената стратегия дава представа не само на общата визия за изпълнение на услугата, но и конкретни детайли – мониторинг на производство, доставка и полагане на асфалтови смеси. Предложените методи за конкретните дейности са обвързани в цялостна методология, като е обърнато особено внимание на методите за работа при констатирани несъответствия при изпълняваните работи и корективните мерки.

От стр.30 са предложени методика за оценка и анализ на рискове, както и мерки за превенция и минимизиране на възникнали такива. За част от рисковете оферента е предложил мерки по различни етапи на изпълнение на услугата. Конкретните мерки като искане за смяна ръководителя на строежа (при несправяне с организацията), искане за одобряване на доставчици, контрола на лабораторните проби и др. дават основание за качествено и безпроблемно завършване на проекта. Допълнително разгледаните рискове обхващат много голям спектър на възможности, които могат да влияят над реализиране на услугата. За всеки риск са предложени и редица аспекти на проявление.
Предложението по този критерии е с надграждане на изискванията на Възложителя и е едно от най-добрите от основната група участници, за което е налице предложение покриващо критериите за 4т.

· Организация на дейностите и ресурсите
Описанието на организацията на дейностите и ресурсите, които участника възнамерява да вложи се описва общия управленски подход, в който се разглежда разпределение на основните задачи м/у експертния състав. Разгледаната схема с описание на длъжностите е съобразена с избрания подход за реализиране на услугата. Предложението за координатор на проекта е добро решение, което позволява на ръководителя на екипа да контактува с един човек от ръководството на фирмата. Разпределение на задачите м/у членовете на екипа от стр.50 до стр.54 са конкретни и дават пълно описание на дейностите по контрол на строителството. Задачите при изпълнение на услугата са разпределени по етапи, като за всяка дейност е предложен график по кое време ще се изпълнява. Предложеното разпределение във времето е в съответствие с мобилизацията на ресурсите. Това разпределение е принципно и е свързано с добрите практики при строителството на такива обекта. Четирите етапа на организация са разгледани подробно. Най-голямо внимание е обърнато на контрола по време на строителството. Множеството на дейностите са напълно реализуеми от предложения екип. Дейностите обхващат контрол на материали и строителни работи. Предложените документи, които ще се съставят са съобразени с Наредба 3/31.07.2003г. Описания подход за организация напълно съвпада с разгледаните методи и стратегията за реализиране на визията на проекта.

Предложението по този критерий е с надграждане на изискванията на Възложителя и е едно от най-добрите за основната група участници, за което е налице предложение покриващо критериите за 3т.

· Процедури за контрол по изпълнение на дейностите
Процедурите за контрол по изпълнение на дейностите започват с описание на отговорностите на строителния надзор. При обезпечаване на дейностите са описани времевата ангажираност на екипа. Предложения режим на работа ще подсигури експертите от екипа за пълен контрол на строителните дейности, с което се гарантира качествено изпълнение. Предложеното технологично оборудване от такова за офиса до транспортни средства за предвижване са в съответствие с графика. От стр.79 е започнато описанието на организацията на управление на контрола в/у технологичната последователност на строителството. Предложената технологична последователност е в съответствие с нормативната база и добрите практики за строителство. Организацията освен за контрол на строителството включва и контрол на безопасната работа. Предложените задължения и отговорности на всеки член от екипа са достатъчни и ангажират всеки един от тях с реализиране на основната цел на проекта. Задачите за контрол в/у технологичната последователност са разписани в съответствие с принципни технологии на СМР и нормативни изисквания.

Изградената система за вътрешно-фирмена комуникация е много добре организирана. Субординацията е спазена по отношение на поставяне на задачи и доклади. Комуникацията с останалите участници в строителния процес е описана и има предложена в схема. Начина на тази комуникация (писмена и по телефон) дава възможност за бърза реакция и безспорни доказателства за взетите решения.
Предложението по този критерий е с надграждане на изискванията на Възложителя и е много по-добро от основната група участници, за което е налице предложение покриващо критериите за 3т.

След подробно запознаване с техническата оферта на участника, членовете на комисията обсъдиха и оцениха съответствието на техническото предложение на участника с указанията на възложителя, съобразно целите и дейностите от предмета на поръчката, изложени в Техническата спецификация и попълниха общ лист за оценка, в който дават точки по показател „П1” на техническото предложение на участника съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка със становище по всеки показател, включващо аргументация относно поставените оценки по всеки подпоказател. Общият лист за оценка е приложение и неразделна част от настоящия протокол.
След като комисията приложи утвърдената от възложителя методика за оценка, общите получени точки за предложението на участник „Строл-1000”АД  са както следва:

	ПОДПОКАЗАТЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА „П1” ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
	Точки 

	П1.1
	Обосновка и стратегия
	4

	П1.2
	Организация на дейности и ресурси
	3

	П1.3
	Процедури за контрол по изпълнението
	3

	 Т=10/10*70                                                                                     =  70 точки


16. Участник „Консулти 03”ООД  гр.Плевен, вх.№5300-82/26.02.2015г.
Участникът е представил Техническо предложение – приложение 11 (по образец от документацията за участие) и приложение 11а, което съдържа предложение със следното описание:

· Обосновка и стратегия
· Организация на дейностите и ресурсите
· Процедури за контрол по изпълнение на дейностите
Участникът е представил в своето предложение: 
· Кратко описание

1.Обосновка и стратегия, в която са описани разглеждане на 8 идентифицирани от него риска. За всеки един от тях е предложил общи мерки за предотвратяване и минимизиране. Не са разгледани достатъчно ясно 3 риска идентифицирани от възложителя на стр.5 от ТС – 1.Недостатъчна подкрепа от страна на Община Гулянци на екипа на Изпълнителя; 2.Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните компетентни органи/заинтересовани страни; 3.Липса на информация или недостатъчна информация необходима за изпълнение на дейностите. Разгледаната стратегия включва дейностите, които ще се изпълняват по време на строителството. Описаните очаквани резултати от реализирането на проекта са основни негови задачи, които се изпълняват по време на строителството и  те не могат да бъдат посочени като резултати. За нито един резултат няма посочен механизъм или действие чрез, който да се постигнат тези резултати. 

2.От стр.9 започва организация на дейностите и ресурсите, които участника възнамерява  да вложи. За нея е посочено срока за изпълнение на поръчката. Описани са достатъчно на брой дейности по изпълнение на контрола и този по съставяне на документите. Разгледаните документи са в съответствие с Наредба 3/31.07.2003 г. Докладът за напредък на работите е правилно подбран. Разгледано е и съдържанието на Окончателния доклад. Изброени са експертите включени в екипа за реализиране на строителния надзор. 

3.За процедури по контрол на изпълняваните дейности са показани задължения и отговорности на членовете на експертния екип за СН. Изброените задължения покриват минимално общоприетите такива за подобни услуги. Предложените дейности за неключовия експертен състав е показан общ. Предложението за комуникация е по отношение на мястото и начина на изпълнение – с телефон – без да са показани какви ще са тези връзки. Не е показана и субординацията.

· Обосновка и стратегия
За обосновка и стратегия участника предлага разглеждане на 8 идентифицирани от него риска. За всеки един от тях е предложил общи мерки за предотвратяване и минимизиране. Предвидените мерки са недостатъчни, за да гарантират качествено и срочно изпълнение на услугата както например за риск под №8 – Закъснение на изпълнението на СМР поради неточности допуснати в проектната документация – е предвидено само една обща мярка за превенция и минимизиране. Не са разгледани достатъчно ясно и подробно и 3 риска идентифицирани от възложителя на стр.5 от ТС – 1.Недостатъчна подкрепа от страна на Община Гулянци на екипа на Изпълнителя; 2.Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните компетентни органи/заинтересовани страни; 3.Липса на информация или недостатъчна информация необходима за изпълнение на дейностите. Разгледаната стратегия включва дейностите, които ще се изпълняват по време  на строителството а не за цялостнота визия за проекта. Липсата на определена стратегия за определяне на общата визия за изпълнение на проекта води и до липсата на включване на всички необходими дейности, а не само тези изброени на стр.7. Описаните очаквани резултати от реализирането на проекта са основни негови задачи, които се изпълняват по време на строителството и  те не могат да бъдат посочени като резултати. Няма ясно посочен механизъм или действие, чрез които да се постигнат тези резултати. Няма и разписани конкретни методи за изпълнение на услугата.

Тъй като няма надграждане на основните изисквания на Възложителя и има допуснати непълноти по покриване на тези изисквания е налице предложение покриващо критериите за 2т.

· Организация на дейностите и ресурсите
Описанието на организацията на дейностите и ресурсите, които участника възнамерява да вложи се описва срока за изпълнение на поръчката. Описани са достатъчно на брой дейности по изпълнение на контрола и този по съставяне на документите. Разгледаните документи са в съответствие с Наредба 3/31.07.2003 г. Докладът за напредък на работите е правилно подбран и в него са включени всичката необходима на Възложителя информация. Разгледано е и съдържанието на Окончателния доклад. Изброени са експертите включени в екипа за реализиране на строителния надзор. Няма конкретно времево разпределение на дейностите и тяхната последователност. Няма достатъчно яснао подробно описание на предлаганата организация и мобилизацията на човешкия ресурс.

Тъй като няма надграждане на основните изисквания на Възложителя и има допуснати непълноти по покриване на тези изисквания е налице предложение покриващо критериите за 2т.

· Процедури за контрол по изпълнение на дейностите
Процедурите за контрол по изпълнение на дейностите започват с описание на задължения и отговорности на членовете на експертния екип за СН. Изброените задължения покриват минимално общоприетите такива за подобни услуги. Предложените дейности за неключовия експертен състав е показан общ. Предложението за комуникация е по отношение на мястото и начина на изпълнение – с телефон – без да са показани какви ще са тези връзки. Не е показана и субординацията

Тъй като няма надграждане на основните изисквания на Възложителя и има допуснати непълноти по покриване на тези изисквания е налице предложение покриващо критериите за 2т.

След подробно запознаване с техническата оферта на участника, членовете на комисията обсъдиха и оцениха съответствието на техническото предложение на участника с указанията на възложителя, съобразно целите и дейностите от предмета на поръчката, изложени в Техническата спецификация и попълниха общ лист за оценка, в който дават точки по показател „П1” на техническото предложение на участника съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка със становище по всеки показател, включващо аргументация относно поставените оценки по всеки подпоказател. Общият лист за оценка е приложение и неразделна част от настоящия протокол.
След като комисията приложи утвърдената от възложителя методика за оценка, общите получени точки за предложението на участник „Консулти 03”ООД  са както следва:

	ПОДПОКАЗАТЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА „П1” ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
	Точки 

	П1.1
	Обосновка и стратегия
	2

	П1.2
	Организация на дейности и ресурси
	2

	П1.3
	Процедури за контрол по изпълнението
	2

	 Т=6/10*70                                                                                         =  42 точки


17. Участник „Три-Ес”ООД  гр.София, вх.№5300-83/26.02.2015г.
Участникът е представил Техническо предложение – приложение 11 (по образец от документацията за участие) и приложение 11а, което съдържа предложение със следното описание:

· Обосновка и стратегия
· Организация на дейностите и ресурсите
· Процедури за контрол по изпълнение на дейностите
Участникът е представил в своето предложение: 
· Кратко описание

1.Обосновка и стратегия, в която са описани рисковее, които могат да се появят по време на изпълнение на услугата. За идентифицираните от участника 15 риска в табличен вид са показани мерки за недопускане развитие на риска. За нито един от рисковете няма предложени конкретни мерки за недопускане. Предложена е матрица за оценка на работите на участниците в строителния процес без да се посочва каква е ползата от тази оценка и какво налага такава да се изготвя. Няма посочена ясно изразена стратегия по общата визия за реализиране на проекта. На стр.11 и 12 са предвидени мероприятия и дейности, които съответстват на програмата на строителството. Т.к. няма програма на хода на строителство то и предложените дейности не могат да са съобразени с нея – по-скоро са принципни. Няма ясно и подробна предложена методика за изпълнение на услугата съгласно изискването в методиката – „Предлаганите методи за изпълнение на услугата следва да са разписани подробно, същите са ясно очертани, адекватни и подходящи за изпълнението на поръчката».

В следващия критери на стр.15 и 16 очаквани резултати, които консултанта (няма такъв за този проект) трябва да постигне. Същите не могат да се квалифицират като резултати, които следва да се постигнат, защото са представени като задължения – Недопускане на професионални грешки, Недопускане на измами, Стриктно изпълнение на ангажиментите по договора и др. За механизмите се предлага невярни такива. 
2.От стр.15 започва организация на дейностите и ресурсите, които участника възнамерява  да вложи. За нея е посочено общ управленски подход с изброени 7 основни дейности. Предложено е материално обезпечаване на дейностите (екипа).

3.За процедури по контрол на изпълняваните дейности са показани контрол на основните дейности. От стр. 19 до 24 са разписани дейности по контрол на издаваните документи, контрол на строителството, предаване на обекта и носене на отговорности. В таблица са посочени основните форма и съдържание на докладите. За всеки един член на екипа за СН са разпределени задачи и отговорности. Посочени са връзките вътре в екипа и тази с останалите участници в строителния процес. За взаимодействие са посочени  начина на комуникация и дейности свързани с обмяна на документи.
· Обосновка и стратегия
За обосновка и стратегия участника предлага рисковее, които могат да се появят по време на изпълнение на услугата. За идентифицираните от участника 15 риска в табличен вид са показани мерки за недопускане развитие на риска. За нито един от рисковете няма предложени конкретни мерки за недопускане. Не са достатъчно ясно и разграничено посочени и рисковете дефинирани от Възложителя на стр.5 в ТС за обекта. Предложена е матрица за оценка на работите на участниците в строителния процес без да се посочва каква е ползата от тази оценка и какво налага такава да се изготвя. Недопустимо е СН да прави оценка на дейности на проектанта – единствено може да оценя съответствието на проекта с нормативните изисквания. Няма посочена ясно изразена стратегия по общата визия за реализиране на проекта. На стр.11 и 12 са предвидени мероприятия и дейности, които съответстват на програмата на строителството. Т.к. няма програма на хода на строителство, то и предложените дейности не могат да са съобразени с нея – по скоро са принципни. Няма предложена конкретна стратегия за обща визия за реализиране на проекта. Няма предложена и ясна и подробна методика за изпълнение на услугата съгласно изискването в методиката – „Предлаганите методи за изпълнение на услугата следва да са разписани подробно, същите са ясно очертани, адекватни и подходящи за изпълнението на поръчката».

Съгласно методиката «Следва да има конкретно и ясно посочване на очакваните резултати с предвидени механизми и действия, чието прилагане ще гарантира тяхното постигане». Такива резултати и механизми няма добре разработени. В следващия критерий на стр.15 и 16 очаквани резултати, които консултанта (няма такъв за този проект) трябва да постигне. Същите трудно могат да се квалифицират като резултати, които следва да се постигнат, защото са представени като задължения – Недопускане на професионални грешки, Недопускане на измами, Стриктно изпълнение на ангажиментите по договора и др. За механизмите се предлага невярни такива. Например за спазване на ангажиментите по договора се предлага механизъм –издаване на банкова гаранция за добро изпълнение. Такава гаранция не се изисква от СН, а и тя по презумция е за защита интереса на Възложителя, а не за механизъм, чрез които се гарантира изпълнение на ангажименти по договора.
Тъй като няма надграждане на основните изисквания на Възложителя и има допуснати непълноти по покриване на тези изисквания е налице предложение покриващо критериите за 2т.

· Организация на дейностите и ресурсите
Описанието на организацията на дейностите и ресурсите, които участника възнамерява да вложи се описва общ управленски подход с изброени 7 основни дейности. Предложено е материално обезпечаване на дейностите (екипа). Няма детайлно разглеждане на дейностите. Няма представена конкретна технологична последователност на дейностите. За същите не е посочено и ясно времевото разпределение. Няма предложена добра мобилизация на човешките ресурси в съответствие с избрания подход за реализиране на услугата.

Тъй като няма надграждане на основните изисквания на Възложителя и има допуснати непълноти по покриване на тези изисквания е налице предложение покриващо критериите за 2т.

· Процедури за контрол по изпълнение на дейностите
Процедурите за контрол по изпълнение на дейностите започват с описание на контрол на основните дейности. От стр. 19 до 24 са разписани дейности по контрол на издаваните документи,, контрол на строителството, предаване на обекта и носене на отговорности. В таблица са посочени основните форма и съдържание на докладите. За всеки един член на екипа за СН са разпределени задачи и отговорности. Посочени са връзките и комуникацията вътре в екипа и тази с останалите участници в строителния процес. За взаимодействие са посочени начина на комуникация и дейности свързани с обмяна на документи. Няма предложени комуникации с възложител и вътре в екипа. Има декларативен запис, че такава комуникация ще се изгради по-късно. Няма разгледана ясна субординация.
Тъй като няма надграждане на основните изисквания на Възложителя и има допуснати непълноти по покриване на тези изисквания е налице предложение покриващо критериите за 2т.
След подробно запознаване с техническата оферта на участника, членовете на комисията обсъдиха и оцениха съответствието на техническото предложение на участника с указанията на възложителя, съобразно целите и дейностите от предмета на поръчката, изложени в Техническата спецификация и попълниха общ лист за оценка, в който дават точки по показател „П1” на техническото предложение на участника съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка със становище по всеки показател, включващо аргументация относно поставените оценки по всеки подпоказател. Общият лист за оценка е приложение и неразделна част от настоящия протокол.
След като комисията приложи утвърдената от възложителя методика за оценка, общите получени точки за предложението на участник „Три-Ес”ООД  са както следва:

	ПОДПОКАЗАТЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА „П1” ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
	Точки 

	П1.1
	Обосновка и стратегия
	2

	П1.2
	Организация на дейности и ресурси
	2

	П1.3
	Процедури за контрол по изпълнението
	2

	                                                                                                   Общо:  42 точки


18. Участник ЕТ„Зоя Паскалева”  гр.Плевен, вх.№5300-84/26.02.2015г.
Участникът е представил Техническо предложение – приложение 11 (по образец от документацията за участие) и приложение 11а, което съдържа предложение със следното описание:

· Обосновка и стратегия
· Организация на дейностите и ресурсите
· Процедури за контрол по изпълнение на дейностите
Участникът е представил в своето предложение: 
· Кратко описание

1.Обосновка и стратегия, в която са описани обосновка и стратегия на дейностите. За тях са посочени анализ на техническата спецификация в, който са разгледани целите на надзора, очакваните резултати и основните дейности. Поставените цели са реалистични и са съобразени с целите на проекта. Очакваните резултати от изпълнението на договора са формулирани такива, каквито са поставени в тръжната процедура. Основните дейности разгледани на стр.4-6 са достатъчни да гарантират минималните изисквания на Възложителя. 

За управление на риска са посочени идентифицираните от Възложителя рискове и допълнителни такива от Участника. Мерките за недопускане и минимизиране за всички рискове са посочени общо, не са разграничени. За част от мерките набелязани за допълнителни рискове различни от тези на Възложителя, участника разглежда условно. 

Няма конкретизирана ясна очертана стратегия за общата визия за реализиране на проекта. Описания подход за изпълнение на договора от стр.22 до стр.28 очертава задачите които ще се изпълняват през трите етапа – подготвителен, строителство и въвеждане на обекта в експлоатация. 

Очакваните резултати при изпълнение на поръчката са същите заложени в тръжната процедура, но това са резултати отнасящи се за процедурата по избор на СН, а не на очаквани резултати по отношение реализиране на проекта. 

Методите за изпълнение на поръчката са разгледани като мониторинг в различни аспекти на реализиране на проекта. Предложените дейности са добре очертани. Разгледаните дейности по съгласуване на мероприятията в трите етапа на изграждане на обекта са правилни.
2.От стр.46 започва организация на дейностите и ресурсите, които участника възнамерява  да вложи. За нея са посочени дейности необходими за изпълнение на проекта. Пълното разглеждане на работите при СМР (разгледано по видове СМР – земни работи, пътни работи и др.) надгражда общите изисквания. Допълнително са разгледани и технологиите, по които ще се контролират това строителство – контрол на СМР, контрол на механизация, контрол осигуряване на безопасни условия на труд и др. Подробното описание на последователността на документите съпътстващи строителството показват не само познания какви документи се съставят, но и времето на тяхното съставяне и от кого се съставят. Посочени са и докладите, които се изготвят с тяхното съдържание и оформяне.

Разпределението на човешките ресурси е представено веднъж като общи задължения на екипа – на ръководител и експерти и още един път по етапи на строителството. Предложеното времево разпределение е в синхрон с описаните методи и подход за изпълнение на услугата.

3.За процедури по контрол на изпълняваните дейности са показани описание на екип и координация. Разгледаните задължения на основния екип са правилни и покриват задълженията в областта на строителството на част пътна. Липсват задължения и задачи на допълнителния състав – по съоръжения, експерта по материалите и геодезист. 
Стъпките за контрола са добре описани и обхващат всички работи. Разгледани са видовете контроли и формите на упражняване. Като цяло контрола е разгледан добре с обхват на почти всички дейности.

За комуникацията вътре в екипа и с останалите участници в строителния процес е предложено единствено схема без да има обяснителна записка към.
· Обосновка и стратегия
За обосновка и стратегия участника предлага обособена глава „Обосновка и стратегия на дейностите”. В нея са посочени анализ на техническата спецификация в, който са разгледани целите на надзора, очакваните резултати и основните дейности. Поставените цели са реалистични и са съобразени с целите на проекта. Основните дейности разгледани на стр.4-6 са достатъчни да гарантират минималните изисквания на Възложителя. 

За управление на риска са посочени идентифицираните от Възложителя рискове и допълнителни от Участника. За част от рисковете, анализите са непълни и неточни. Така например за риск „Недостатъчно добра координация м/у заинтересовани страни/лица” е разгледана единствено като заинтересовани страни Строителен Надзор и Възложител. Няма разгледано страни като Проектант (заинтересован да му се реализира проекта) и Строител – най-много защото е участвал на търг за строителство. Мерките за недопускане и минимизиране за всички рискове са посочени общо, не са разграничени. За риск „Недостатъчна подкрепа от страна на Община Гулянци на екипа на Изпълнителя” оферента реално не предлага никакви мерки а приема да се придържа към договорните отношения. Повърхностния анализ, че този риск е свързан единствено с договорни и законови обстоятелства е непълен. Нима участника допуска друга хипотеза освен спазване на законите и нормативната уредба. Спазването на договорените взаимоотношения и спазването на нормативната база е задължение на всички участници в строителния процес. За част от мерките набелязани за допълнителни рискове различни от тези на Възложителя, участника разглежда условно. За риск „Несвоевременно отчитане на настъпили промени в нормативната уредба” за мерки се казва, че ще бъдат осигурени условия за минимизиране на допълнителни плащания. Няма предложена конкретна мярка.

Няма конкретизирана ясна очертана стратегия за общата визия за реализиране на проекта. Описания подход за изпълнение на договора от стр22 до стр.28 очертава задачите,  които ще се изпълняват през трите етапа – подготвителен, строителство и въвеждане на обекта в експлоатация. Детайлното разглеждане на тези задачи показва че оферента познава много добре задълженията на СН и ще направи качествен контрол, който да гарантира покриване на минималните изисквания на техническите норми. 

Очакваните резултати при изпълнение на поръчката са същите заложени в тръжната процедура, но това са резултати отнасящи се за процедурата по избор на СН, а не на очаквани резултати по отношение реализиране на проекта. Като такива те не могат да бъдат релевантни за изискването на Възложителя. Няма предложени и механизми и действия за постигане на посочените резултати.

Методите за изпълнение на поръчката са разгледани като мониторинг в различни аспекти на реализиране на проекта. Предложените дейности са добре очертани. Разгледаните дейности по съгласуване на мероприятията в трите етапа на изграждане на обекта са правилни.
Тъй като няма надграждане на основните изисквания на Възложителя и има допуснати непълноти по покриване на тези изисквания е налице предложение покриващо критериите за 2т.

· Организация на дейностите и ресурсите
Описанието на организацията на дейностите и ресурсите, които участника възнамерява да вложи се предлага описание на дейности необходими за изпълнение на проекта. Пълното разглеждане на работите при СМР (разгледано по видове СМР – земни работи, пътни работи и др.) надгражда общите изисквания. Допълнително са разгледани и технологиите,  по които ще се контролират това строителство – контрол на СМР, контрол на механизация, контрол осигуряване на безопасни условия на труд и др. Подробното описание на последователността на документите съпътстващи строителството показват не само познания какви документи се съставят, но и времето на тяхното съставяне както и от кого се съставят. Посочени са докладите, които се изготвят с тяхното съдържание и оформяне.

Разпределението на човешките ресурси е представено веднъж като общи задължения на екипа – на ръководител и експерти и още един път по етапи на строителството. Предложеното времево разпределение е в синхрон с описаните методи и подход за изпълнение на услугата.

Предложението по този критерий е с надграждане на изискванията на Възложителя и е много по-добро от основната група участници, за което е налице предложение покриващо критериите за 3т.

· Процедури за контрол по изпълнение на дейностите
Процедурите за контрол по изпълнение на дейностите започват с описание на екип и координация. Разгледаните задължения на основния екип са правилни и покриват задълженията в областта на строителството на част пътна. Липсват задължения и задачи на допълнителния състав – по съоръжения, експерта по материалите и геодезист. Липсата на разпределени задачи конкретно за тях не покрива напълно изискването на Възложителя „....максимално ясно и подробно следва да опише разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на дейностите, вкл. при тяхно пълно и точно съответствие ...». Задължително следва да се опишат задачите на Геодезиста, т.к. той участва в подписването на Акт обр.5 от Наредба 3/31.07.2003 г. 

Стъпките за контрола са добре описани и обхващат всички работи. Разгледани са видовете контроли и формите на упражняване. Като цяло контрола е разгледан добре с обхват на почти всички дейности.

За комуникацията вътре в екипа и с останалите участници в строителния процес е предложено единствено схема без да има обяснителна записка към нея – кой с кого, кога и по какви въпроси. Няма посочена и формата на комуникация.
Тъй като няма надграждане на основните изисквания на Възложителя и има допуснати непълноти по покриване на тези изисквания е налице предложение покриващо критериите за 2т.

След подробно запознаване с техническата оферта на участника, членовете на комисията обсъдиха и оцениха съответствието на техническото предложение на участника с указанията на възложителя, съобразно целите и дейностите от предмета на поръчката, изложени в Техническата спецификация и попълниха общ лист за оценка, в който дават точки по показател „П1” на техническото предложение на участника съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка със становище по всеки показател, включващо аргументация относно поставените оценки по всеки подпоказател. Общият лист за оценка е приложение и неразделна част от настоящия протокол.
След като комисията приложи утвърдената от възложителя методика за оценка, общите получени точки за предложението на участник ЕТ„Зоя Паскалева” са както следва:

	ПОДПОКАЗАТЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА „П1” ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
	Точки 




